**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 20 марта 2025 г. № 174-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 28-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году средней.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 20 марта 2025 г. № 174-р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) реализованы следующие мероприятия:

1) Проведен ремонт водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области .

Заключены муниципальные контракты и выполнены работы по ремонту и очистке водоразборных колонок г.Шенкурска по адресам: ул.Набережная, д.4, ул.К.Либкнехта 36.

2) Выполнены работы по разработке материалов по оценке негативного воздействии на водные биоресурсы и среды их обитания, в ходе строительства объекта» Строительство и реконструкция (модернизация)объектов водоотведения г.Шенкурск Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

3) Оплата электроэнергии за общедомовые нужды.

4) Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями.

Для оказания услуги по начислению, сбору и перечислению платы граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) Шенкурского муниципального округа Архангельской области в 2024 году заключен муниципальных контракта с АО «Центр расчетов» (г. Архангельск). Услуги оказаны в полном объеме.

5) Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

На основании заявлений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда о проведении текущего ремонта кровельного покрытия двух многоквартирных домов и в соответствии с заключением комиссии по обследованию муниципального жилищного фонда принято решение о необходимости проведения срочного текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов с привлечением подрядной организации. Заключен муниципальный контракт на проведение работ. Работы выполнены в полном объеме.

6) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» исполняя обязанности собственника жилых помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в 2024 году оплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества в сумме 2 520 900, 00 рублей.

7) Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям.

На выполнение мероприятия в 2024 год предусмотрены средства бюджета Шенкурского муниципального округа в сумме 166 328,95 рублей. По итогам проведенных торгов по выбору Поставщика, на оказание услуг по проведению обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям обследовано 9 многоквартирных домов. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.

8) Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов.

Для строительства многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда необходимо выполнить инженерные изыскания в целях обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

В 2023 году заключено три муниципальных контракта на оказание вышеупомянутых работ с ООО «Проект29».

В 2024 году получены три положительных заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Работы завершены в полном объеме.

9) Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение.

Заключены договора с ООО «Электротехснаб» на поставку эл.оборудования для проведения ремонта и замены оборудования уличного освещения на сумму 271 000,00 рублей. Оплачено за электроэнергию – 2 249 900,00 рублей.

10) Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений.

Мероприятие выполнено.

11) Обустройство межпоселенческого кладбища.

12) Оказание услуг по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского механическим способом на территории Шенкурского муниципального округа.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории Шенкурского муниципального округа от 06 мая 2024 года. Работы выполнены в полном объеме

13) Выполнены работы по спилу аварийных и опасных деревьев

14) Оказание услуг по разработке проекта и установлению границ санитарно-защитной зоны.

Заключен муниципальный контракт и разработан проект.

15) Оказание услуг по разработке проекта мест захоронения территории общественного кладбища Волчиха (расположенного в границах земельного участка 9:20:092401:2).

Заключен муниципальный контракт и разработан проект.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 12 649 553, 40 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 3 698 374,92 рублей;

- бюджета округа – 8 951 178,48 рублей.

За отчетный период израсходовано 10 299 260,14 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 1 998 374,92 рублей;

- средства бюджета округа – 8 300 885,22 рублей.

1.3. Реализация мероприятий муниципальной программы 1.2., 1.4., 6.3., 6.4., 6.5. 6.6. осуществлялась за счет средств областного бюджета, предоставленных на социально-экономическое развитие Шенкурского муниципального округа Архангельской области на 2024 год, согласно распоряжения Правительства Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 968-рп «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области».

1.4. В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | срок завершения | до 20.12.2024 | - | для реализации мероприятия, требуются результаты анализов воды за последние два года |  |
| кол-во проектов | 3 | 0 |
| 1.2 | разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | кол-во проектов | 1 | 0 | нарушение срока исполнения контракта | ведется претензионная работа |
|  |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и не достижение одного целевого показателя муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 163 000,00 | 90 255,00 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 90 255,00 | 0,00 | 0,00 | 90 255,00 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Проведение ремонта водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 375 500,00 | 375 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 500,00 |
| 1.7. Выполнение работ по разработке материалов по оценке негативного воздействии на водные биоресурсы и среды их обитания, в ходе строительства объекта» Строительство и реконструкция (модернизация)объектов водоотведения г.Шенкурск Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1 .8. Консультационные услуги по составлению (восстановлению) паспорта буровой на воду скважины с составлением паспорта | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 15 499,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 499,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 34 730,00 | 30 528,93 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 730,00 | 30 528,93 | 0,00 | 0,00 | 30 528,93 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 150 000,00 | 132 240,88 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 132 240,88 | 0,00 | 0,00 | 132 240,88 |
| 2.5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 112 071,05 | 83 755,98 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 071,05 | 83 755,98 | 0,00 | 0,00 | 83 755,98 |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2 520 900, 00 | 2 520 900,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 900,00 | 2 520 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 900,00 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям\*\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 166 328,95 | 78 300,00 | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 328,95 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 78300,00 |
| 4.2. Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов\*\*\* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 341 600, 00 | 1 341 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 600, 00 | 1 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 600,00 |
| 5.1. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2 586 350,00 | 2 162 605,56 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 350,00 | 2 162 605,56 | 0,00 | 0,00 | 2 162 605,56 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 81 000,00 | 81 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 6.2. Обустройство межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 000 000, 00 | 1 000 000, 00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000, 00 | 1 000 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000, 00 |
| 6.3. Оказание услуг по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского механическим способом на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 799 698,94 | 799 698,87 | 100 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 639 698,94 | 639 698,87 | 0,00 | 0,00 | 799 698,87 |
| 6.4. Выполнение работ по спилу аварийных и опасных деревьев | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 862 874,92 | 862 874,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | 862 874,92 | 862 874,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 874,92 |
| 6.5. Оказание услуг по разработке проекта и установлению границ санитарно-защитной зоны | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 399 000,00 | 399 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| 6.6. Оказание услуг по разработке проекта мест захоронения территории общественного кладбища Волчиха (расположенного в границах земельного участка 9:20:092401:2) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 201 000,00 | 201 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 12 649 553, 40 | 10 299 260,14 | 81 | 0,00 | 0,00 | 3 698 374,92 | 1 998 374,92 | 8 951 178,48 | 8 300 885,22 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилого фонда, соответствующего требованиям безопасности и санитарным нормам | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | кв.м. | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |
| 2. Увеличение количества отремонтированных МКД с участием средств Фонда капитального ремонта общего имущества МКД АО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 22 | 24 | 27 | 27 | 100 | 30 |  |
| 3. Количество объектов муниципальной собственности, по которым произведена оплата за содержание нежилого помещения (отопление, эл.энергия, вода) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 4. Количество обследованных жилых многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 12 | 12 | 15 | 21 | 100 | 21 | увеличение количества обращений с целью их обследования |
| 5. Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска осветительными приборами | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 31 | 49 | 66 | 66 | 100 | 84 |  |
| 6. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. Доля исполнения требований законодательства в части разработки проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения д. Бобыкинская, с. Шеговары, д. Шипуновская | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | значение целевого показателя на 2024 год не установлено |
| 8. Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального района Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | нарушение срока исполнения контракта, ведется претензионная работа |  |
| 9. Подготовленная разрешительная документация для обустройства территории межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 10. Доля отремонтированных водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. Доля установленных приборов уличного освещения в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. Увеличение количества обустроенных пешеходных подвесных мостов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 18 | 13из18(72) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,91 | 50 | 46 | 1000/11=90,9 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,81 | 20 | 16 | 81 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 80 баллов | | | | | | |