Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«31» марта 2022 года № 211р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурское «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2018г. № 957–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной.

 3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «31» марта 2022 года № 211р |

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

**МО «Шенкурское»**

 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 957-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

1. В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское»;

 - разработка генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское»;

 - создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 3768,25130 тыс. рублей, в том числе:

 - средства областного бюджета – 3491,81335 тыс. рублей;

 - средства муниципального бюджета – 200,00 тыс. рублей;

 - средства бюджета поселения – 76, 43795 тыс. рублей.

 Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» и государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

 Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 75 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет |  областной бюджет | муниципальный бюджет  | бюджет поселения  |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3568,2513 | 3568,2513 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3491,81335 | 3491,81335 | 0,0 | 0,0 | 76,43795 | 76,43795 | 3568,2513 |
| 11. Разработка генеральной схемы очистки территорииМО «Шенкурское»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 80,0 | 80,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 14. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 100 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| Итого по муниципальной программе | 3768,2513 | 3768,2513 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3491,81335 | 3491,81335 | 200,0 | 200,0 | 76,43795 | 76,43795 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018–2024 годы»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Степень достижения целевого показателя, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | Предоставленные заявки на благоустройство территорий не соответствуют требованиям Порядка предоставления заявок на включение дворовой территории в мун. программу. |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 24,0 | 3,2 | -20,8 | 13 | Предоставленные заявки на благоустройство территорий не соответствуют требованиям Порядка предоставления заявок на включение дворовой территории в мун. программу. |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 3 | 1 | -2 | 33 | Ограниченность средств субсидии и затратность мероприятий по благоустройству |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 2,9 | 1 | -1,9 | 34 | Ограниченность средств субсидии и затратность мероприятий по благоустройству |
| 1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 9,6 | 9,6 | 0 | 100 |  |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 10 | +5 | 100 |  |
| 1.8. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 1.12. Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Ед. | 6 | 2 | -4 | 33 | Недостаточность финансовых средств на обустройство контейнерных площадок |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 75 балловЭффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** |