АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» декабря 2022 г. № 6-па

(с изменениями от: 6 марта 2024 г. № 115-па)

г. Шенкурск

Об утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа от 28.10.2022 года № 15, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области   п о с т а н о в л я е т:

1. 	Утвердить прилагаемые:

1)	Порядок разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – Порядок);

2)	Положение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

Шенкурского муниципального округа,

временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева

Утвержден

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «22» декабря 2022 г. № 6–па

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

- Общие положения

1.	Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

2.	Муниципальной программа – комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс производственных, социально–экономических, организационно–хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное решение целевых задач на территории  Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ).

3.	Муниципальная программа может включать в себя:

–	подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами;

–	мероприятия (при отсутствии подпрограмм);

–	проекты, согласованные проектным комитетом округа.

Разработка и реализация проектов осуществляется с учетом Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Проект включается в муниципальную программу в качестве мероприятия. Наименование мероприятия должно соответствовать наименованию проекта. Наименование целевого показателя должно соответствовать наименованию показателя проекта.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа также может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

–	подпрограммы, включающие расходы бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – бюджет округа) на содержание аппаратов исполнительных органов местного самоуправления, участвующих в реализации муниципальной программы;

–	подпрограммы, направленные на реализацию функций исполнительных органов местного самоуправления, не вошедшие в другие подпрограммы муниципальной программы.

4.	Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевыми (функциональными) органами, определенными администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация округа) в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными исполнительными органами местного самоуправления, исполнителями и участниками проектов – соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ), органы государственной власти Архангельской области, некоммерческие организации, внебюджетные фонды, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Исполнителем проекта в рамках муниципальной программы является исполнительный орган местного самоуправления, указанный в соответствующем разделе проектной заявки, утвержденной решением муниципального проектного комитета администрации округа.

Участниками проекта в рамках муниципальной программы являются исполнительные органы местного самоуправления, указанные в разделе «Заинтересованные стороны, участвующие в реализации проекта» утвержденной проектной заявки, и исполнительный орган местного самоуправления, сотрудник которого является руководителем проекта по решению муниципального проектного комитета администрации округа.

5.	В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий и проектов, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей;

мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации муниципальной программы;

эффективность реализации муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

портфель проектов – совокупность проектов и программ, которые формируются с целью эффективного управления и достижения стратегических целей округа;

ответственный исполнитель муниципальной программы – исполнительный орган местного самоуправления, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы;

исполнитель муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

6.	Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов муниципальной программы.

7.	Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8.	Основные разделы муниципальной программы (три раздела):

1)	приоритеты  в сфере реализации  муниципальной программы (рекомендуется не более двух страниц);

2)	характеристика подпрограмм муниципальной программы, которая включает паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам:

а)	паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);

б)	характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем;

в)	механизм реализации мероприятий подпрограммы.

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации мероприятий (групп мероприятий) подпрограммы:

–	по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

–	по привлечению средств федерального и областного бюджетов и средств внебюджетных источников;

–	по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных решениями Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – Собрание депутатов), утверждаются постановлением администрации округа об утверждении муниципальной программы;

–	иные меры.

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной программы.

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы «характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем», «механизм реализации мероприятий подпрограммы» оформляются в виде разделов муниципальной программы под порядковыми номерами II - III.

С целью соблюдения требований исполнительных органов государственной власти Архангельской области к участию органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в реализации государственных программ Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальной программы могут изменяться.

III. Разработка муниципальной  программы

9.	Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации округа.

С целью перевода бюджетных ассигнований бюджета округа  предоставленных на финансирование непрограммных мероприятий расходов бюджета округа на программные расходы бюджета округа, может быть осуществлена разработка  муниципальной программы в текущем финансовом году с началом реализации в текущем финансовом году  за счет бюджетных ассигнований непрограммного характера, которые будут отражены  в разрабатываемой  муниципальной программе.

Проект перечня муниципальных программ формируется финансовым управлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – Финансовое управление) на основании положений федеральных законов, нормативных правовых актов Архангельской области, органов местного самоуправления округа, иных нормативных правовых актов, документов стратегического планирования, а также с учетом предложений органов местного самоуправления округа и отраслевых (функциональных) органов  администрации округа.

Утверждение, а также внесение изменений в перечень муниципальных программ, производится на основании распоряжения администрации округа. Внесение изменений в перечень муниципальных программ  в части дополнения новыми муниципальными программами, за исключением изменений предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, предусматривающих разработку и реализацию в текущем финансовом году на текущий финансовый год и на плановый период, производится по решению главы округа в целях соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджету округа  и (или) в целях программно–целевого метода бюджетного планирования  на основании распоряжения администрации округа.

10.	Перечень муниципальных программ содержит:

1)	наименование муниципальных программ;

2)	наименование ответственных исполнителей.

11.	Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

12. 	К проекту муниципальной программы прилагаются:

а)	пояснительная записка;

б)	финансово – экономическое обоснование;

в)	характеристика основных мероприятий подпрограмм (указываются наименование и описание основных мероприятий, включенных в подпрограммы муниципальной программы);

13. 	Проекты муниципальных программ направляются для рассмотрения в Финансовое управление в сроки, устанавливаемые распоряжением администрации округа о разработке проекта решения о бюджете  округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Проекты муниципальных программ, разрабатываемые и предусматривающие начало реализации в текущем финансовом году, направляются в Финансовое управление в сроки, установленные распоряжением администрации округа о необходимости разработки муниципальных программ.

Проект муниципальной программы, не менее чем за 5 календарных дней до дня внесения на рассмотрение  главы администрации округа, подлежит размещению  ответственным исполнителем  на официальном сайте округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

14.	Финансовое управление при рассмотрении проекта муниципальной программы и материалов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, принимает во внимание:

–	приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

–	обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

–	привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации муниципальной программы (подпрограмм) в увязке с возможностями за счет средств бюджета округа;

–	реальность и обоснованность объемов и источников финансирования;

–	ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Финансовое управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы оценивает соответствие потребностей в финансовом обеспечении муниципальной программы за  счет  средств бюджета округа  реальным возможностям бюджета округа, обоснованность объемов и источников  финансирования на реализацию программных мероприятий.

При наличии замечаний и предложений к проекту муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает  ее доработку.

Доработанный проект муниципальной программы ответственный  исполнитель повторно направляет в Финансовое управление.

15.	В случае если проект муниципальной программы согласован с Финансовым управлением, ответственный исполнитель представляет проект муниципальной программы на рассмотрение главе администрации округа.

16.	Муниципальная программа, за исключением муниципальной программы, указанной в абзаце втором пункта 9, утверждается постановлением администрации округа не позднее даты внесения проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов.

Муниципальная программа, указанная в абзаце втором пункта 9  после процедуры согласования и рассмотрения  утверждаются постановлением администрации округа.

16.1.	Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631.

16.2.	Финансовое управление в течение 10 календарных дней со дня утверждения постановлением администрации  муниципальной  программы или изменений в нее формируют и представляют уведомление в формате электронного документа согласно требованиям к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и представления, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 (далее соответственно – уведомление, требования), посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

16.3. 	В случае несоответствия уведомления требованиям Финансовое управление в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства экономического развития Российской Федерации информации о необходимости устранения выявленного несоответствия устраняет его и повторно направляет уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 16.2 настоящего Порядка.

17. 	Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальной программы.

18. 	Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, до 1 февраля текущего года, представляет в Финансовое управление  план реализации соответствующей муниципальной программы на текущий год ее реализации (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку).

В план реализации муниципальной программы подлежат включению мероприятия муниципальной программы, реализация которых запланирована на текущий год ее реализации, с указанием основных этапов их выполнения и (или) показателей их реализации. При этом по мероприятиям необходимо обеспечивать равномерное распределение значений показателей в течение года.

План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением администрации округа после согласования с Финансовым управлением до 25 февраля текущего года и подлежит размещению на официальном сайте округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с Финансовым управлением вносить изменения в план реализации муниципальной программы.	При внесении изменений в план реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в Финансовое управление пояснительную записку с обоснованием по каждому предлагаемому изменению.

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы осуществляется не позднее последнего числа последнего месяца квартала, в котором были внесены изменения в муниципальную программу.

19.	Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Материалы, указанные в подпунктах № «а», «б» пункта 12 настоящего Порядка, прилагаются ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из содержания проекта постановления администрации округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа корректируется ежегодно путем исключения мероприятий и целевых показателей года, предшествующего отчетному году, и дополнения муниципальной программы мероприятиями и целевыми показателями последующих годов. В качестве значений целевых показателей базового года используются фактически достигнутые значения за год, предшествующий отчетному году.

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В течение периода реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований целевых показателей или мероприятий муниципальной программы, которая повлияет на смысловое значение целевых показателей или мероприятий муниципальной программы, за исключением целевых показателей или мероприятий муниципальной программы, ранее не запланированных к реализации.

В случае необходимости изменения смыслового значения целевых показателей или мероприятий муниципальной программы формируются новые целевые показатели или мероприятия муниципальной программы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Ответственный исполнитель размещает актуальную редакцию муниципальной программы на официальном сайте округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после внесения изменений в муниципальную программу.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

20. 	Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа (далее – бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, предусмотренный муниципальной программой за пределами планового периода бюджета округа, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении  бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период  исходя из возможностей  бюджета округа на очередной финансовый год в сроки, установленные пунктами 16 и  19 настоящего Порядка.

21. 	Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы.

В случае поступления средств из областного и федерального бюджета  объем финансирования по  мероприятиям муниципальных программ указывается в размере, отраженном  в уведомлении о бюджетных ассигнованиях.

22. 	Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году, за исключением софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, утверждаются администрацией округа после утверждения решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период, но не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

В ходе исполнения бюджета округа при внесении изменений в  сводную бюджетную роспись бюджета округа по основаниям, установленным бюджетным законодательством, изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа.

Изменения в муниципальные программы в отношении софинансирования программных мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов вносятся на основании правовых актов, подтверждающих указанное софинансирование, либо заявок администрации округа на участие в мероприятиях, финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов.

23. 	Финансирование мероприятий муниципальных программ может производиться только в рамках одной муниципальной программы.

Порядки предоставления и распределения межбюджетных субсидий в рамках муниципальных программ устанавливаются соответствующими муниципальными программами в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, а методики распределения дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в соответствии с бюджетным законодательством.

Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке обоснования инвестиций для объектов капитального строительства и проведению его технологического и ценового аудита, строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению объектов капитального строительства, по приобретению объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном правилами финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденными администрацией округа Архангельской области.

Допускается внесение изменений в муниципальную программу в случае увеличения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году в размере остатков бюджетных ассигнований, не использованных в отчетном финансовом году в отношении финансирования объектов капитального строительства, осуществление работ по которым предусмотрено в отчетном финансовом году, при условии, что в отношении каждого объекта капитального строительства не изменяются его наименование, направление инвестирования, мощность, а также сметная стоимость (остаток сметной стоимости) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства.

Не допускается осуществлять финансовое обеспечение мероприятий по подготовке обоснования инвестиций для объектов капитального строительства и проведению его технологического и ценового аудита, строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению объектов капитального строительства, по приобретению объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, осуществляемых в рамках муниципальной программы, если эти мероприятия не отражены в муниципальной адресной инвестиционной программе на соответствующий финансовый год и на плановый период.

24. 	Муниципальные контракты в рамках реализации мероприятий муниципальных программ заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на финансирование мероприятий  муниципальных программ в текущем финансовом году, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в плановом периоде, предусмотренных в бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных в бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период лимитов бюджетных обязательств, заключаются в соответствии с Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных в бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год и на плановый период лимитов бюджетных обязательств.

25. 	В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы бюджета округа, организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы.

- V. Управление и контроль за реализацией

муниципальной  программы

26.	Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы, выполнение мероприятий муниципальной программы (расходование средств и выполнение показателей результата реализации), достижение значений целевых показателей муниципальной программы, а также за полноту и достоверность предоставляемых сведений. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

27.	Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в Финансовое управление  отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку:

1)	по итогам 1 полугодия – до 15 июля календарного года;

2)	по итогам года – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

28.	К отчету о реализации в отчетном году муниципальной программы дополнительно прилагаются:

–	сведения о достижении целевых показателей муниципальной  программы (по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку);

–	оценка эффективности реализации муниципальной программы (по форме в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным настоящим постановлением). (пункт исключен постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 6 марта 2024 г. № 115-па).

29.	Финансовое управление на основании отчетов представленных  ответственными исполнителями муниципальных программ:

1)	до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной  программе;

2)	в течение 30 рабочих дней проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты;

3)	ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

30.	После согласования с Финансовым управлением на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год, ответственный исполнитель вносит на рассмотрение проект распоряжения администрации округа об утверждении отчета  о реализации  в отчетном году муниципальной  программы.

Утвержденный администрацией округа отчет о реализации в отчетном году муниципальной программы  в течение 10 рабочих дней подлежит размещению ответственным исполнителем  на официальном сайте администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников при разработке и реализации муниципальных программ

31.	Ответственный исполнитель:

1)	обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

2)	формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3)	организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4)	осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5)	представляет в Финансовое управление  сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6)	запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов, представляемых в Финансовое управление;

7)	проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным настоящим постановлением;

8)	запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

9)	организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

10)	готовит отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Финансовое управление, вносит на рассмотрение проект распоряжения администрации округа об утверждении годового отчета  о выполнении муниципальной  программы.

32.	В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, Финансовым управлением вносить проекты нормативно–правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.

Решения о внесении указанных проектов нормативно–правовых актов принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы (цели, задачи, наименования и значения целевых показателей, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы), утвержденные постановлением администрации округа.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации округа, осуществляется во исполнение поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

Значения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), относящиеся к прошедшим отчетным периодам, изменению не подлежат.

Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для внесения изменений в план реализации муниципальной  программы.

33.	Соисполнители:

1)	обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2)	осуществляют реализацию мероприятий и (или) проектов муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3)	запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации в отчетном году муниципальной программы;

4)	представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

5)	представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации;

6)	несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

7)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию необходимую для формирования плана реализации  муниципальной программы.

34.	Участники муниципальной программы:

1)	осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для формирования плана реализации муниципальной программы;

4)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации.

- Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

Форма паспорта

Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| Цели муниципальной программы* |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы** |  |  |

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования.

- Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный  исполнитель _________________________________________ ___________________________________________________________________

(указать наименование отраслевого (функционального) органа администрации округа)

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый ___ год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<*> Рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей муниципальной программы, а также не  менее двух и не более 10 целевых показателей подпрограммы муниципальной программы без учета показателей национальных проектов с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

<*> Указываются только целевые показатели муниципальной  программы в целом без целевых показателей подпрограмм.

- Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

Форма паспорта

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«____________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |  |
| Участники подпрограммы |  |  |
| Цели подпрограммы* |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы** |  |  |

*В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей подпрограммы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

**В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования.

- Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«___________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования (рублей) |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | ... |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальному проекту «…» национального проекта «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

План

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

на 20 ____ год

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________________________________________________

(указать наименование отраслевого (функционального) органа администрации)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | Х | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Х | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Форма полугодового отчета

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«___________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам __________ 20___ года

Подпрограмма № _____ «_____________________________________»

(указать наименование подпрограммы)

1.	Результаты  реализации  мероприятий  подпрограммы  (муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области).

Информация  о  вводе  в  действие  объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах.

2.	Объемы  финансирования  и  освоения  средств  в рамках подпрограммы (муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области).

Информация   об   объемах  запланированных  и  израсходованных  средств федерального    бюджета,   областного   бюджета,   муниципального бюджета, бюджета поселения  и  внебюджетных  источников, а также о причинах неосвоения средств.

3.	Участие   Шенкурского муниципального округа Архангельской области   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы.

4. 	Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«_______________________________»

по итогам __________ 20___ года

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование мероприятий | Исполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план | факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1.		В графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации округа о муниципальной  программе.

2.		В графе 2 указываются отраслевые (функциональные) органы администрации, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной  программы.

3.		В графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10 и 12.

4.		В графах 3, 6, 8, 10, 12 данные указываются в соответствии с действующей редакцией муниципальной  программы по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

5.		В графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11 и 13.

6.		В графах 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников соответственно.

7.		В графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8.		В графе 14 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

9.		В графах 15 и 16 указываются основные этапы мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, их единицы измерения, плановые значения сроков выполнения мероприятия и показателей реализации мероприятия, установленные в плане реализации муниципальной программы.

10. 	В графе 17 указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату.

Форма годового отчета

ОТЧЕТ

о реализации в _________ году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«_______________________________________________________________»

( наименование муниципальной программы)

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В  ________  году  в  рамках  муниципальной программы    Шенкурского муниципального округа Архангельской области «__________________________________________________»   (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  _____ «_______________________________________________»

(указать наименование подпрограммы)

1.1.	Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

- Сведения  о  достигнутых  за  отчетный  период  результатах  (в сравнении с результатами за предыдущий отчетный год).     Информация  о  вводе  в  действие  объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах.

  - Объемы   финансирования   и   расходования   средств   в  рамках подпрограммы.

- Информация  о  плановых и фактических объемах финансирования (в разрезе источников),  источниках  использованных  внебюджетных  средств. Сведения о причинах  отклонения  фактических  объемов  финансирования  от  плановых (в разрезе  источников).

- 1.3.	Участие   округа в  реализации  государственных программ  Архангельской области (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных, региональных проектов национальных проектов.     Информация  о  софинансировании в отчетном году программных мероприятий за   счет   средств  областного бюджета,  а  также  об  объеме  средств, возвращенных   в   областной  бюджет  в  связи  с  невыполнением  условий соглашения о предоставлении субсидии из областного  бюджета.

1.4.	Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной  программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 1.5.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход реализации муниципальной программы (раздел формируется в свободной форме).

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1.		В графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации о муниципальной  программе.

2. 	В графе 2 указываются отраслевые (функциональные) органы администрации, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. 	В графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10 и 12.

4. 	В графах 3, 6, 8, 10, 12 данные указываются в соответствии с действующей редакцией муниципальной  программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5. 	В графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11 и 13.

6. 	В графах 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета  и внебюджетных источников соответственно.

7. 	В графе 11 отражаются данные об исполнении  бюджета округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8. 	В графе 14 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

Приложение № 1

к отчету о реализации в _________ году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«________________________________»

- Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«____________________________________________»

(наименование программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________________________________________________

(указать наименование отраслевого (функционального) органа администрации)

по итогам _________ года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | ...год | ...год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в ______ году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«________________________________»

- Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«____________________________________________»

(наименование программы)

за _____ год

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

(приложение исключено

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области  от 6 марта 2024 г. № 115-па)

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«______________________________________________________________»

( наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

Ответственный исполнитель _____________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование отраслевого (функционального) органа администрации)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Утверждено

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «22» декабря 2022 г. № 6–па

Положение

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.	Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальные программы).

2.	Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств бюджета округа осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 |  | 30 |  |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 |  | 50 |  |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 |  | 20 |  |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) |  |  |  |  |  |  |

3.	Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 1 октября отчетного периода.

4.	Выполнение мероприятий муниципальной программы оценивается на основании выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный период.

5.	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj),

где:

F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Zj – значение показателя j;

uj – вес показателя j.

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

6. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение F составляет не менее 90 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение F составляет не менее 80 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение F составляет не менее 70 баллов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.