АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «15» марта 2023 г. № 139-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское»**

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19 октября 2021 года № 503-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «15» марта 2023 г. № 139-р

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19 октября 2021 года № 503-па, подпрограммы не предусмотрены.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– содержание улично-дорожной сети г. Шенкурска;

– оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г. Шенкурска;

– ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения;

– оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов;

– оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости;

– приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;

– обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 6 660022,05 рублей в том числе:

- средства областного бюджета – 3500000,00 рублей;

- средства бюджета поселения – 2 936617,79 рублей;

- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 223404,26 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов от 25.04.2022 № Т022-19, в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие  
транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением  
Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС районного центра г. Шенкурск, рублей | 3723404,26 | 3293372,22 | неполучение оригиналов документов по договорным обязательствам, корректировке и исправлению недочетов по документам и упущенных сроках исполнения до конца 2022 года | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 73 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» | | бюджет поселения | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Содержание УДС | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 1163486,39 | 1148654,56 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163486,39 | 1148654,56 | 1148654,56 |
| 1.2. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 726172,43 | 726172,43 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726172,43 | 726172,43 | 726172,43 |
| 1.3.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 3723404,26 | 3293372,22 | 88 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 3095769,88 | 223404,26 | 197602,34 | 0,00 | 0,00 | 3293372,22 |
| 2.1.Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 949395,10 | 904910,1 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949395,10 | 904910,10 | 904910,10 |
| 2.2.Оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 29233,00 | 29233,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29233,00 | 29233,00 | 29233,00 |
| 2.3. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 42480,87 | 32760,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42480,87 | 32760,00 | 32760,00 |
| 2.4. Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения | Администрация  Шенкурского  муниципального  района | 25850,00 | 23609,87 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25850,00 | 23609,87 | 23609,87 |
| Итого по муниципальной программе | | 6660022,05 | 6158712,18 | 92 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 3095769,88 | 223404,26 | 197602,34 | 2936617,79 | 2865339,96 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» | | | | | | |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | процентов | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2.Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процентов | 0,3 | 0 | -0,3 | 0 | недостаточность средств в местином бюджете |
| 3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями | процентов | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,67 | 50 | 34 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 73 балла  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** | | | | | | |