АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2025 г. № 71-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие строительства и архитектуры в  Шенкурском муниципальном округе» на 2025 год

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального   округа  Архангельской  области  от  22  декабря  2022  года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в  Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 24 октября 2024 года № 655-па:

1. 	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в  Шенкурском муниципальном округе» на 2025 год.

2. 	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шенкурского муниципального округа                        О.И. Красникова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 6 февраля 2025 г. № 71-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

«Развитие строительства и архитектуры в  Шенкурском муниципальном округе»

на 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы -  отдел архитектуры и строительства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Внесение изменений в документацию территориального планирования в целях упорядочивания использования земель | отдел архитектуры и строительства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | включение земельных участков в черту населенных пунктов, в рекреационную зону, переведение из зоны сельскохозяйственного назначения в зону промышленности | количество земельных участков | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. Внесение изменений в ЕГРН по границам территориальных зон и в правила землепользования и застройки | отдел архитектуры и строительства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | внесение изменений в ЕГРН по границам территориальных зон и в правила землепользования и застройки | количество территориальных зон | 0 | 0 | 2 | 2 |