**Администрация**

**Шенкурского муниципального района**

**Архангельской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от « » 2021 г. № - па

 г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурское»**

 **«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское»**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское» на 2022-2024 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. главы Шенкурского муниципального района С.Н. Тепляков**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

 от « » 2021г. № - па

Муниципальная программа МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории

 муниципального образования «Шенкурское»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования «Шенкурское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | **-** |  отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | **-** | соисполнители отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | **-** |  подпрограммы отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | **-** | обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Шенкурского городского поселения.Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе  |
| Задачи муниципальной программы | **-** | задача №1 – сохранение, восстановление и развитие транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети;задача №2 - организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | **-** | срок реализации муниципальной программы 2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансированиямуниципальной программы | **-** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет19 619,3596 тыс. рублей, в том числе:средства бюджета поселения – 8154,200 тыс. рублей; средства бюджета муниципального района-687,90959 тыс. рублей;средства областного бюджета – 10 777,250 тыс. рублей.  |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шенкурского городского поселения и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем**

 Одним из важных направлений развития Шенкурского городского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий проживания жителей.

 В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Шенкурское» составляет 21,67 км., из них автомобильные дороги протяженностью 10,15 км. имеют покрытие в виде железобетонных плит и асфальтобетонное покрытие и 11,52 км. занимают автомобильные дороги с грунтовым покрытием. Средняя ширина проезжей части 3,5-4,5м.

 По результатам проведенного мониторинга 80% автомобильных дорог улично-дорожной сети имеют неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным требованиям.

 Снижение транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части лишают граждан комфортного передвижения по территории города, затрудняют проезд транспортных средств. Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям действующих норм и правил не обеспечивают безопасность дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог улично-дорожной сети МО «Шенкурское» являются:

- низкое качество дорожного покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог улично-дорожной сети МО «Шенкурское».

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время  в большей степени связана с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог улично-дорожной сети, с несоответствием транспортной инфраструктуры,  с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения, а также низкой дисциплины участников дорожного движения.

 Основными причинами ДТП являются:

 - нарушение скоростного режима;

 - несоблюдение  правил проезда перекрестков;

 - несоблюдение дистанции.

      Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного  покрытия, частичное отсутствие дорожных знаков, вертикальной и горизонтальной разметок на перекрестках улично-дорожной сети, отсутствие  пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Комплексное решение вышеперечисленных проблем окажет положительный эффект на безопасность дорожного движения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом социально-экономической ситуации.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной** **программы**

Реализация муниципальной программы позволит:

- улучшить транспортно - эксплуатационное состояние и качество улично-дорожной сети;

- обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранить сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па.

Приложение № 1

к муниципальной программе

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети

и повышение уровня безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

 «Шенкурское»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское»

 Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Единица измерения | Базовый 2021 год |  Значения целевых показателей |
| 2022 год | 2023 год |  2024 год  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | процентов |  100 | 100 | 100 |  100 |
| 2.Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками. | процентов | - | 0,3 | 0,6 |  0,9 |
| 3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями. | процентов | - | 0,3 | 0,6 |  0,9 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
|  1  |  2  |  3  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МК = | МКфакт  | x 100, где: |
| МКплан  |

МКфакт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта;МКплан - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурский муниципальный район |
| 2.Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными знаками. | Ддз=З1/З2\*100 %, гдеДдз- доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными знаками;З1- количество установленных дорожных знаков в текущем году;З2- общее количество требуемых к установке дорожных знаков. | ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» |
| 3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями | Дбо=О1/О2\*100 %, гдеДбо- доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными барьерными ограждениями;О1- количество установленных барьерных ограждений в текущем году;О2- общее количество требуемых к установке барьерных ограждений. | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурский муниципальный район |

 **Пояснительная записка**

 **к проекту муниципальной программы МО «Шенкурское» « Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское»**

 Необходимость разработки и принятия муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское» вызвана следующими обстоятельствами:

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, ремонта и содержания, выполнение мероприятий по текущему ремонту дорог.

 Для достижения цели муниципальной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

 Для обеспечения сохранности и улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети городского поселения «Шенкурское» необходимо проведение ежегодных мероприятий по содержанию 21.67 км. В зимний период это механизированная снегоочистка улично-дорожной сети от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, калейностью, уборка снежных валов с обочин, пешеходных переходов и треугольников видимости. В летний период уборка мусора с проезжей части и обочин 21.67 км; профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием 12.67км.

 Восстановить асфальтобетонное покрытие путём ремонта и укладки нового асфальта.

 Ежегодная установка (замена) дорожных знаков и их элементов на перекрёстках улично-дорожной сети МО «Шенкурское» а также установка знаков согласно проектам организации дорожного движения.

 Восстановление конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружении и (или) их частей, доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик позволяющих обеспечить нормативные требования

 Ежегодное нанесение дорожной разметки на перекрёстках улиц Ленина-К. Либкнехта, К. Либкнехта- Кудрявцева,К. Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-Мира, Ломоносова- Красноармейская, Красноармейская- Кудрявцева, Кудрявцева- Мира, Кудрявцева - 50 лет Октября и установка барьерного ограждения у школьных и дошкольных учреждений позволит обеспечить безопасность пешеходов.

**Финансово-экономическое обоснование**

**к проекту муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское»**

 Реализация муниципальной программы городского поселения «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское» потребует финансовых затрат в сумме 19 619,35959 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета поселения: 8154,2 тыс. рублей, в том числе:

 2022 год - 2619,4 тыс. рублей;

 2023 год - 2767,4 тыс. рублей;

 2024 год – 2767,4 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального района: 687,90959 тыс. рублей, в том числе:

 2022 год-228,55851 тыс. рублей;

 2023 год- 229,67554 тыс. рублей;

 2024 год- 229,67554 тыс. рублей.

средства областного бюджета: 10 777,250 тыс. рублей, в том числе:

 2022 год – 3 580,750 тыс. рублей;

 2023 год – 3 598,250 тыс. рублей;

 2024 год – 3 598,250 тыс. рублей.

 **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

 **«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-**

 **дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на**

 **территории муниципального образования «Шенкурское»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование мероприятий |  Описание основных мероприятий |
| Содержание улично-дорожной сети г. Шенкурска | Приобретение (закупка) дизельного топлива |
| Оплата по договорам и контрактам ГПХ трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска |  Обеспечение и улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети МО «Шенкурское» |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети МО «Шенкурское» |
| Оплата по договорам и контрактам ГПХ двух трактористов | Создание условии для обеспечения безопасности дорожного движения (механизированная очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения) |
| Оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости |  Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения по улично-дорожной сети МО «Шенкурское» |