АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 марта 2026 г. № 157-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от  28 декабря  2022 года  № 29-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году высокой.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# Шенкурского муниципального округа

# Архангельской области

# от 13 марта 2026 г. № 157-р

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»  (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

1.1. 	В отчетном периоде в рамках подпрограммы  с целью повышения уровня благоустройства территории  Шенкурского муниципального округа Архангельской области и уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1)	 Благоустройство общественных территорий в г.Шенкурске.

В рамках реализации мероприятия Шенкурский муниципальный округ участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», мероприятия которой реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта в феврале 2025 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».

В рамках исполнения соглашения реализованы следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

-  	сквер у площади Победы в г. Шенкурске (выполнены мероприятия по благоустройству территории у мемориала Победы, открытый в память о жителях Шенкурского района, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, мощение территории тротуарной плиткой);

- 	площадь Победы в г. Шенкурске (выполнены мероприятия по обустройству бетонного парапета вдоль площади и устройство деревянного настила на нем).

2) 	Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия закуплены информационные  материалы для организации работы волонтеров при проведении онлайн – голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Шенкурского муниципального округа в 2026 году.

3) Реализация проекта «Екатерининский ручей» г.Шенкурск, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города.

В рамках реализации мероприятия  в 2025 году заключено соглашение между  администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и муниципальным бюджетным  учреждением культуры «Дворец культуры и спорта» о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с заключенным контрактом Заказчиком работ  по благоустройству территории является МБУК «ДКиС».

Организован строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству по объекту: «Екатерининский ручей» 1 этап, расположенному по адресу: Архангельская области, Шенкурский муниципальный округ, город Шенкурск, улица Ленина.

4) 	В соответствии с постановлением администрации Шенкурского муниципального   округа     Архангельской области   от 13 ноября 2024 года № 785-па «Об итогах конкурса по рассмотрению инициативных проектов, поступивших в рамках регионального проекта «Комфортное поморье» на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области»    муниципальная программа дополнена следующими мероприятиями:

- 	инициативный проект «Ремонт концертного зала клуба Парус», в рамках которого проведены работы  по замене части венцов, полов и потолка здания концертного зала клуба «Парус» в д.Барановская);

- 	инициативный проект «Парк Заборье», в рамках которого обустроена волейбольная площадка для игры в пляжный волейбол и установлен детский комплекс в д. Климово Заборье.

5) 	Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа.

В рамках реализации мероприятия до 01 октября 2025 года в информационной системе ГИС ЖКХ актуализированы сведения о степени благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки.

6) 	Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий.

В рамках реализации мероприятия для мероприятий по благоустройству общественных территорий проведено общественное обсуждение проектов благоустройства общественных территорий, планируемых в 2026 году.

6) 	Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта.

В рамках реализации мероприятия в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство общественных территорий размещена в ГИС ЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), достоверная информация в полном объеме о реализации федерального проекта на территории муниципального образования в рамках реализуемых муниципальных программ с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Минстроем России.

На сайте Шенкурского муниципального округа размещена информация в объеме и в сроки предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 87 708 865,50 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 72 859 100,00 рублей;

–	областного бюджета – 12 130 754,88  рублей;

–	бюджета округа – 2 584 367,06 рублей;

–	инициативные платежи – 134 643,56 рублей.

За отчетный период израсходовано 87 673 915,49 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 72 859 100,00 рублей;

–	областного бюджета – 12 130 754,88 рублей;

–	бюджета округа – 2 549 417,05 рублей;

–	инициативные платежи – 134 643,56 рублей.

1.3.	Реализация мероприятий  подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области». За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа и министерством культуры Архангельской области заключены соглашения:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов   создания   комфортной городской среды от 11 февраля 2025 года № 11558000-1-2025-010;

- дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  от 20 мая 2025 года № 11558000-1-2025-010/1;

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской
области» от 11 февраля 2025 года № 11558000-1-2025-009;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 апреля 2025 года № 023-25-33-пф-24-011;

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 02 декабря 2025 года № 023-25-20-пф-24-005.

1.4. Реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма № 2«Охрана  окружающей  среды  и  безопасного обращения с отходами  производства и потребления   Шенкурского  муниципального округа

2.1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы  с улучшение экологической обстановки на территории    Шенкурского  муниципального   округа Архангельской области осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления)   твердых коммунальных отходов.

2) Ликвидация несанкционированного размещения отходов.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 5 236 460,00 рублей, в том числе средства:

–	федерального бюджета – 0,00 рублей;

–	областного бюджета – 0,00  рублей;

–	бюджета округа – 5 236 460,00 рублей;

За отчетный период израсходовано 5 236 460,00 рублей, из них средства:

–	федерального бюджета – 0,00 рублей;

–	областного бюджета – 0,00 рублей;

–	бюджета округа – 5 236 460,00 рублей;

2.3. 	Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

2.4. 	В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации не выявлено.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа    Архангельской области   от   19 февраля 2025 года № 97-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного из запланированных мероприятий: «1.21. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Екатерининский ручей» 1 этап, расположенному по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный округ, город Шенкурск, улица Ленина». Причина невыполнения мероприятия – согласование сметных расценок и видов работ.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 100 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 1.7. Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.8. Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 31 600,00 | 31 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| ## 1.17. Реализация проекта «Екатерининский ручей» г.Шенкурск, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 83 432 937,55 | 83 432 937,55 | 100 | 70 899 100,00 | 70 899 100,00 | 10 417 889,88 | 10 417 889,88 | 2 115 947,67 | 2 115 947,67 | 0,00 | 0,00 | 83 432 937,55 |
| 1.18. Инициативный проект «Ремонт концертного зала клуба Парус» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 374 888,90 | 374 888,89 | 100 | 0,00 | 0,00 | 337 400,00 | 337 400,00 | 18 744,45 | 18 744,44 | 18 744,45 | 18 744,45 | 374 888,89 |
| 1.19. Инициативный проект «Парк Заборье» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 494 489,05 | 1 494 489,05 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 303 865,00 | 1 303 865,00 | 74 724,94 | 74 724,94 | 115 899,11 | 115 899,11 | 1 494 489,05 |
| 1.20. Строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству по объекту: «Екатерининский ручей» 1 этап, расположенному по адресу: Архангельская области, Шенкурский муниципальный округ, город Шенкурск, улица Ленина | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.21. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Екатерининский ручей» 1 этап, расположенному по адресу: Архангельская область, Шенкурский муниципальный округ, город Шенкурск, улица Ленина | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 34 950,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 540 260,00 | 1 540 260,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 260,00 | 1 540 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 260,00 |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 4 558 986,11 | 3 696 200,00 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 986,11 | 3 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 200,00 |
| Всего по муниципальной программе |  | 93 808 111,61 | 92 910 375,49 | 99 | 72 859 100,00 | 72 859 100,00 | 12 130 754,88 | 12 130 754,88 | 8 683 613,17 | 7 785 877,05 | 134 643,56 | 134 643,56 | Х |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |  |
| 1.2. Количество приведенных в нормативное состояние общественных территорий | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 7 | 9 | 1 | 2 | 100 | 2 | на основании заявки администрации Шенкурского муниципального округа предоставлены средства субсидии на благоустройство дополнительной общественной территории |
| 1.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 40 | 50 | 55 | 55 | 100 | 60 |  |
| 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 100 | 3,5 |  |
| 1.5. Наличие на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта; (да-1/нет-0) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Да/нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 1.6. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 119 | 119 | 119 | 100 | 119 |  |
| 2.2. Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 60 | 119 | 119 | 100 | 119 |  |
| 2.3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 40 | 50 | 50 | 100 | 70 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 баллов |  |  |  |  |  |  |