**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «22» января 2024 г. № 23-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы**

**в Шенкурском муниципальном округе»**

**на 2024 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 20-па:

1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «22» января 2024 г. № 23-р |

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»**

**на 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | доля эксплуатируемых автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы | км. | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| количество отремонтированных искусственных сооружений | штук | - | - | - | - |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | заключение договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров | срок завершения | 31 марта | - | - | - |
| количество заключенных договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |