**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 19 марта 2025 г. № 170-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 29-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 19 марта 2025 г. № 170-р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

1.1. В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Благоустройство общественных территорий в г.Шенкурске.

Шенкурский муниципальный округ участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», мероприятия которой реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта в феврале 2024г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».

В 2024 году в рамках исполнения соглашения реализованы следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

- сквер у площади Победы в г. Шенкурске: выполнены мероприятия по обустройству тротуара из тротуарной плитки;

- площадь Победы в г. Шенкурске: выполнены мероприятия по обустройству тротуара из тротуарной плитки.

2) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова.

В 2024 году выполнен 5 этап разработки проектно-сметной документации.

3) Проведение комплексных кадастровых работ.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области распределена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ.

В 2024 году заключены три муниципальных контракта и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 19 кадастровых кварталов, расположенных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

4) Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа.

До 01 октября 2024 года в информационной системе ГИС ЖКХ актуализированы сведения о степени благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки.

5) Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий.

Для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий проведено общественное обсуждение проектов благоустройства общественных территорий, планируемых в 2025 году.

6) Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта.

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство общественных территорий размещена в ГИС ЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), достоверной информации в полном объеме о реализации федерального проекта на территории муниципального образования в рамках реализуемых муниципальных программ с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Минстроем России.

На сайте Шенкурского муниципального округа размещена информация в объеме и в сроки предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.

7)В соответствии с распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 6 февраля 2024 года № 67-р «Об итогах отбора инициативных проектов, выдвинутых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в 2024 году на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области» муниципальная программа дополнена следующими мероприятиями:

- инициативный проект «Безопасный город»;

- инициативный проект «Сохраним чистоты Земли родной»;

- инициативный проект «Обустройство уличного освещения д.Власьевская».

Инициативные проекты реализованы в полном объеме.

8) Для подготовки к реализации в 2025-2026г.г. на территории Шенкурского муниципального округа проекта победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города», реализуемого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» «Екатерининский ручей» в г. Шенкурске перечень мероприятий муниципальной программы дополнен пунктом 1.17. следующего содержания «1.17. Реализация проекта «Екатерининский ручей» г. Шенкурск, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города».

В ноябре 2024 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проекту с ООО «Городской ландшафт» г. Санкт-Петербург, сроком исполнения до февраля 2025 года. Стоимость работ по проектированию 2 345 000, 00 рублей.

На конец 2024 года выполнены и оплачены два этапа проектирования из пяти.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 5 732 050,77 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 1 610 763,79 рублей;

- областного бюджета – 3 634 413,96 рублей;

- бюджета округа – 403 792,52 рублей;

- инициативные платежи – 83 080,50 рублей.

За отчетный период израсходовано 5 493 411,88 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 1 610 763,79 рублей;

- областного бюджета – 3 634 413,96 рублей;

- бюджета округа – 165 153,63 рублей;

- инициативные платежи – 83 080,50 рублей.

* 1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» от 26 февраля 2024г. № 11558000-1-2024-007.

1.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2«Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа»**

2.1. В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.

2) Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.

За 2024 год на территории г.Шенкурска по заявкам жителей было обустроено 3 контейнерные площадки для ТКО.

3) Ликвидация несанкционированного размещения отходов.

В 2024 году проведены масштабные мероприятия по ликвидации несанкционированного накопления отходов на территории Шенкурского муниципального округа.

Свалки отходов ликвидированы вблизи п. Шелашский, д. Данковская, также вывезены навалы мусора с территории городского кладбища, территории кладбища д. Петровская, несанкционированной свалки, размещенной за территорией полигона ТБО г. Шенкурска и части свалки отходов (0,2 Га), расположенной за д. Шипуновская (Тарнянская свалка). Большая часть данной свалки, размещенная на землях лесного фонда, ликвидирована в соответствии с государственным контрактом министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 4 803 688,37 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 0,00 рублей;

- бюджета округа – 4 803 688,37 рублей;

За отчетный период израсходовано 4 753 688,36 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 0,00 рублей;

- областного бюджета – 0,00 рублей;

- бюджета округа – 4 753 688,36 рублей.

2.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

2.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 31 января 2024 года № 48-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло не достижение одного целевого показателя и освоения не в полном объёме средств бюджета.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий  г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 679 509,25 | 1 679 509,25 | 100 | 1 610 763,79 | 1 610 763,79 | 32 872,73 | 32 872,73 | 35 872,73 | 35 872,73 | 0,00 | 0,00 | 1 679 509,25 |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул.Ломоносова | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 208 870,40 | 208 870,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | 208 870,00 | 208 870,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 208 870,40 |
| 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 901 200,00 | 900 000,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 46 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.14.Инициативный проект «Безопасный город» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 246 532,00 | 1 246 532,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 121 878,80 | 1 121 878,80 | 62 326,60 | 62 326,60 | 62 326,60 | 62 326,60 | 1 246 532,00 |
| 1.15. Инициативный проект «Сохраним чистоту Земли родной» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 207 630,00 | 207 630,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 186 867,00 | 186 867,00 | 10 381,50 | 10 381,50 | 10 381,50 | 10 381,50 | 207 630,00 |
| 1.16. Инициативный проект «Обустройство уличного освещения д.Власьевская» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 207 448,00 | 207 448,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 186 703,20 | 186 703,20 | 10 372,40 | 10 372,40 | 10 372,40 | 10 372,40 | 207 448,00 |
| 1.17. Реализация проекта «Екатерининский ручей» г.Шенкурск, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 280 861,12 | 1 042 222,23 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 042 222,23 | 1 042 222,23 | 238 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 222,23 |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 375 149,10 | 325 149,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 149,10 | 325 149,10 | 0,00 | 0,00 | 325 149,10 |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 2 880 539,27 | 2 880 539,26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 539,27 | 2 880 539,26 | 0,00 | 0,00 | 2 880 539,26 |
| Всего по муниципальной программе | | 10 535 739,14 | 10 245 900,24 | 97 | 1 610 763,79 | 1 610 763,79 | 3 634 413,96 | 3 634 413,96 | 5 207 480,89 | 4 917 641,99 | 83 080,50 | 83 080,50 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год | |
| 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | | ограниченность средств в бюджете |
| 1.2. Количество приведенных в нормативное состояние общественных территорий | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | | 8 | 8 | 8 | 100 | 9 | |  |
| 1.3. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | | 40 | 50 | 50 | 100 | 60 | |  |
| 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | | 2,5 | 3 | 3 | 100 | 3,2 | |  |
| 1.5. Наличие на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта;  (да-1/нет-0) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | Да/нет | 0 | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | |  |
| 1.6. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | |  |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 111 | | 119 | 119 | 100 | | 119 |  |
| 2.2. Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 141 | | 119 | 119 | 100 | | 119 |  |
| 2.3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 50 | | 50 | 50 | 100 | | 60 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | 10из10 (100) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,89 | 50 | 45 | 800/9=88,8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19 | 97 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 94 балла | | | | | | |