АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «30» марта 2023 г. № 181-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 14 октября 2013 года № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году неудовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «30» марта 2023 г. № 181-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 14 октября 2013 года № -шп реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское»;

– плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями;

– взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское;

– ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»;

– оплата электроэнергии за общедомовые нужды (содержание общего имущества МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

– разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск;

– разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 8441671,40 рублей, в том числе:

– средства областного бюджета ­– 5056270,00 рублей;

– средства бюджета МО «Шенкурское» – 3385401,40 рублей;

Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на разработку проектно-сметной документации   
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 19 мая 2022 года № 023-22-20-пф-027.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | приведение освещения улично-дорожной сети г.Шенкурска в соответствие с ГОСТ, рублей | 1195956,00 | 1019034,37 | отсутствие фактических расходов | - |
| 1.6. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | -,рублей | 1677330,00 | 1594752,51 | отсутствие фактических расходов | - |
| 1.14. | Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | -,рублей | 8162,00 | 4162,88 | отсутствие фактических расходов |  |
| 1.23. | Разработка проектно-сметной документации по объекту:»Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | -. рублей | 1269,25384 | 904,61 | выплачена сумма по фактически выполненным работам | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 48 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет | | бюджет поселения | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1195956,00 | 1019034,32 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1195956,00 | 1019034,32 | 1019034,32 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100000,00 | 100000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1677330,00 | 1594752,51 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1677330,00 | 1594752,51 | 1594752,51 |
| 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | 81000,00 | 81000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81000,00 | 81000,00 | 81000,00 |
| 1.14. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 8162,00 | 4162,88 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8162,00 | 4162,88 | 4162,88 |
| 1.23.Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1549223,40 | 1070000,00 | 69 | 0,00 | 0,00 | 1456270,00 | 1005800,00 | 0,00 | 0,00 | 92953,40 | 64200,00 | 1070000,00 |
| 1.25. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3830000,00 | 3830000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 3830000,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 8441671,40 | 7698949,71 | 91 | 0,00 | 0,00 | 5056270,00 | 4605800,00 | 0,00 | 0,00 | 3385401,40 | 3093149,71 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» | | | | | | |
| 15. Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» с положительным заключением Госэкспертизы | Ед. | 1 | 0 | -1 | 0 | подрядчиком не выполнены в полном объёме, запланированные на 2022 год работы по разработке ПСД |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0 | 50 | 0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 48 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **неудовлетворительная.** | | | | | | |