АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02 февраля 2026 г. № 43-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2026 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской области  от 22 декабря 2022 года   № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 28 декабря  2022 года     № 26-па:

1.  	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2026  год.

2. 	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                             А.А. Росляков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от  02  февраля 2026 г. № 43-р

П Л А Н

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

на 2026 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы –   отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | информирование муниципальных бюджетных учреждений об исполнении требований Федерального закона от 23.112009 № 261-ФЗ | количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.2. Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное предоставление муниципальными бюджетными учреждениями Шенкурского муниципального округа Архангельской области данных о потреблённых энергоресурсах (теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжении) в количественном и стоимостном выражении | количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 12 |