**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 21 марта 2024 г. № 161-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 29-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 21 марта 2024 г. № 161-р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Благоустройство общественных территорий в г. Шенкурске.

Шенкурский муниципальный округ участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», мероприятия которой реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта 2 февраля 2023г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».

В 2023 году в рамках исполнения соглашения реализованы следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

- площадь Победы в г. Шенкурске выполнены мероприятия по закупке искусственной новогодней ели с комплектом украшений и иллюминацией (светящаяся нить и навершие);

- г.Шенкурск, улица К.Либкнехта, выполнены мероприятия по устройству тротуара на участке от пересечения с ул. Ломоносова до дома № 5.

2) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова.

Одним из условий предоставления субсидии на благоустройство общественных территорий является наличие проектно-сметной документации на проведение всего комплекса необходимых работ по благоустройству территории. В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 28 февраля 2023 года № 177-пп Шенкурскому муниципальному округу предоставлена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на разработку проектно-сметной  
документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2023 год и заключено соглашение от 18 июля 2023г. № № 023-23-20-пф-075.

На 31 декабря 2023 года выполнено 4 этапа разработки проектно-сметной документации из пяти.

3) Проведение комплексных кадастровых работ.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области распределена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ.

В 2023 году заключены три муниципальных контракта и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 18 кадастровых кварталов, расположенных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

4) Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа.

До 01 октября 2023 года в информационной системе ГИС ЖКХ актуализированы сведения о степени благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки.

5) Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий.

Для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий проведено общественное обсуждение проектов благоустройства общественных территорий, планируемых в 2024 году.

6) Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта.

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство общественных территорий размещена в ГИС ЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), достоверной информации в полном объеме о реализации федерального проекта на территории муниципального образования в рамках реализуемых муниципальных программ с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Минстроем России.

На сайте Шенкурского муниципального округа размещена информация в объеме и в сроки предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.

7) Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 13 марта 2023 года № 225-пп Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области выделены из областного бюджета в 2023 году средства иного межбюджетного трансферта на информационное освещение Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории округа в 2024 году.

На средства ИМТ приобретены печатные агитационные материалы.

8) В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 14 апреля 2023 года № 301-23-33-пф-040, из областного бюджета в 2023 году бюджету Шенкурского муниципального округа предоставлен иной межбюджетный трансферт на развитие системы инициативного бюджетирования.

На основании п.9.1. Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа от 22 февраля 2023 года № 66, координаторы муниципальных программ муниципального образования на основании протокола заседания Согласительной комиссии, обеспечивают включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ муниципального образования. В связи с этим следует включены в муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» следующие инициативные проекты:

- «1 этап благоустройства общественной территории: г.Шенкурск, улица Мира, устройство пешеходного тротуара на участке т дома № 33 до пересечения с улицей Ломоносова. Приобретение и доставка материалов для устройства пешеходного тротуара»;

- благоустройство общественной территории в г. Шенкурск ул. К.Либкнехта – устройство тротуара на участке от дома № 5 до пресечения с ул. Кудрявцева. Проект включает в себя следующие виды работ: устройство тротуара из тротуарной плитки;

- «Чистое село» д. Шеговары. Проект включает в себя следующие виды работ: демонтаж сгоревшего здания бывших школьных мастерских, выравнивание площадки.;

- «Благоустройство места массового отдыха возле Культурного центра» с. Ровдино Проект включает в себя следующие виды работ: устройство мет.ограждения, планировка участка и отсыпка, вырубка кустарников, установка урн и скамеек, разборка старой сцены, укладка тротуарной плитки, изготовление доски объявлений, уборка тополей.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 455 896,34 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 006 364,29 рублей;

средства областного бюджета – 4 562 561,39 рублей;

средства бюджета округа – 718 032,38 рублей;

инициативные платежи – 168 938,28 рублей.

За отчетный период израсходовано 6 241 773,51 рублей, из них средства:

средства федерального бюджета – 1 006 364,29 рублей;

средства областного бюджета – 4 361 286,29 рублей;

средства бюджета округа – 705 184,65 рублей;

инициативные платежи – 168 938,28 рублей.

В отчетном периоде реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2«Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа»**

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.

В рамках реализации мероприятия Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области в соответствии с возложенными полномочиями Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» осуществляла содержание контейнерных площадок в количестве 72 штук.

1. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках реализации мероприятия Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области дважды за отчетный период принимала участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В результате участия были закуплены 118 контейнеров и созданы 23 контейнерные площадки.

1. Ликвидация несанкционированного накопления отходов.

В рамках реализации мероприятия была ликвидирована несанкционированная свалка в д. Никифоровская Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 5 108 040,97 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 2 681 614,04 рублей;

средства бюджета округа – 2 426 426,93 рублей.

За отчетный период израсходовано 4 234 478,43 рублей, из них средства:

средства областного бюджета – 2 681 614,04 рублей;

средства бюджета округа – 1 552 864,39 рублей.

В отчетном периоде при реализации мероприятий подпрограммы произошло отклонение от плана реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул.Ломоносова | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | до 25 декабря 2023г. | 23 января 2024г. | нарушение сроков согласования ПСД в ГАУ «АРЦЦС» | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 10 февраля 2023 года № 77-р.

В ходе реализации муниципальной программы целевые показатели достигнуты.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло освоение не в полном объёме средств бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | | бюджет округа | | | внебюджетные источники (инициативные платежи) | |
| план на год | кассовые расходы | | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | | план на год | | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий  г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 173 991,34 | | 1 173 991,34 | 100 | 1 006 364,29 | 1 006 364,29 | 20 538,05 | | 20 538,05 | | 147 089,00 | 147 089,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 991,34 |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул.Ломоносова | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 049 600,00 | | 835 481,60 | 80 | 0,00 | 0,00 | 986 624,00 | | 785 352,70 | | 62 976,00 | 50 128,90 | 0,00 | 0,00 | 835 481,60 |
| 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 825 000,00 | | 825 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 775 500,00 | | 775 500,00 | | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| 1.8. Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 29 095,00 | | 29 095,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 29 095,00 | | 29 095,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 095,00 |
| 1.10. Инициативный проект «Благоустройство общественной территории в г. Шенкурск ул. К.Либкнехта, устройство тротуара на участке от дома № 5 до пресечения с ул. Кудрявцева» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 083 240,00 | | 1 083 240,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 882 066,86 | | 882 066,86 | | 147 011,14 | 147 011,14 | 54 162,00 | 54 162,00 | 1 083 240,00 |
| 1.11. Инициативный проект «Чистое село» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 81 428,57 | | 81 428,57 | | 13 571,43 | 13 571,43 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 1.12. Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха возле Культурного центра» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 995 530,00 | | 995 525,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | 810 646,05 | | 810 646,05 | | 135 107,67 | 135 103,24 | 49 776,28 | 49  776,28 | 995 525,57 |
| 1.13. Инициативный проект «1 этап благоустройства общественной территории: г.Шенкурск, улица Мира, устройство пешеходного тротуара на участке т дома № 33 до пересечения с улицей Ломоносова. Приобретение и доставка материалов для устройства пешеходного тротуара» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 199 440,00 | | 1 199 440,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 976 662,86 | | 976 662,86 | | 162 777,14 | 162 777,14 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 199 440,00 |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 1 391 489,03 | | 828 179,95 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 391 489,03 | 828 179,95 | 0,00 | 0,00 | 828 179,95 |
| 2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 3  116 551,94 | | 3 106  298,48 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 681 614,04 | | 2 681 614,04 | | 434 937,90 | 424 684,44 | 0,00 | 0,00 | 3 106 298,48 |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | 600 000,00 | | 300 000,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 11 563 937,31 | | 10 476  251,94 | 91 | 1 006 364,29 | 1 006 364,29 | 7 244 175,43 | | 7 042 904,13 | | 3 144 459,31 | 2 258 045,24 | 168 938,28 | 168 938,28 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 8 |  |
| 1.2. Количество приведенных в нормативное состояние общественных территорий | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 7 | 8 | 200 | 9 | Увеличение количества приведенных в нормативное состояние общественных территорий |
| 1.3. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 50 |  |
| 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 | 3 |  |
| 1.5. Наличие на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта;  (да-1/нет-0) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | Да/нет | 0 | 0 | Да | Да | 100 | да |  |
| 1.6. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 95 | 111 | 117 | 119 | увеличение мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО |
| 2.2. Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | единиц | 0 | 0 | 60 | 141 | 235 | 119 | увеличение количества мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО |
| 2.3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | процентов | 0 | 0 | 40 | 50 | 125 | 50 | увеличение ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 баллов | | | | | | |