АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2025 г. № 119-па

г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года         № 6-па, администрация Шенкурского муниципального округа    Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 20-па.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                      А.А. Росляков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 10 февраля 2025 г. № 119-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

1.	В паспорте муниципальной программы:

а) 	в позиции, касающейся сроков и этапов реализации муниципальной программы, цифры «2023-2026» заменить цифрами        «2024-2027»;

б) 	позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 166 658 189,69 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 10 159 228,56 рублей; средства бюджета округа – 156 423 961,13 рублей; внебюджетные средства – 75 000,00». |
| --- | --- | --- |

2. 	В разделе III абзаце первом цифру «2026» заменить цифрой «2027».

3. 	Приложения № 1 и 2  к указанной  муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение  № 1

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства

и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в

Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный  исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области « Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. Инициативный проект | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | МК =; МКфакт; x 100, где:. МКплан. МКфакт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта, договора. МКплан - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Рсубс=; Рфакт; x 100, где:. Рплан. Рфакт – количество рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок; Рплан - общее количество рейсов, установленных в соответствии с расписанием | данные транспортных операторов, осуществляющих транспортные перевозки на муниципальных маршрутах |
| 3. . Инициативный проект |  | данные отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |

«Приложение  № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства

и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  | Объем финансирования (рублей) |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 гол |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы - развитие транспортной и дорожной системы для устойчивого социально-экономического развития Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение транспортной доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | итого | 123 804 617,78 | 33 648 830,42 | 27 115 616,16 | 27 814 496,75 | 35 225 674,45 | ежегодные мероприятия по содержанию дорог: 2024 год – 927 км; 2025 год – 927 км; 2026 год – 927 км; 2027 год – 927 км. | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 123 804 617,78 | 33 648 830,42 | 27 115 616,16 | 27 814 496,75 | 35 225 674,45 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | итого | 25 889 866,60 | 6 209 866,60 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах: 2024 год – 1,5 км; 2025 год – 1,5 км; 2026 год – 1,5 км; 2027 год – 1,5 км. | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 25 889 866,60 | 6 209 866,60 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта |  |  | итого | 5 702 167,06 | 5 702 167,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 1 254 476,75 | 1 254 476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 447 690,31 | 4 447 690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | итого | 489 254,89 | 489 254,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | организация технического учета дорог и мостовых сооружений | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 489 254,89 | 489 254,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.Выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа |  |  | итого | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | исправление профиля гравийных оснований песчано-гравийной смесью | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок» |  |  | итого | 2 372 283,36 | 2 372 283,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 372 283,36 | 2 372 283,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружений, в том числе улиц |  |  | итого | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | организация технического учета дорог и мостовых сооружений | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.Инициативный проект «Ремонт дороги, строительство моста через овраг» |  |  | итого | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 год реализация инициативного проекта. Текущий ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 300 метров и сооружение конструкции, обеспечивающее проход/проезд через овраг на территории д. Гребеневская | п.3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения |  |  | итого | 5 400 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог (своевременная оплата за поставку электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог местного значения) | п.4 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 5 400 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 166 658 189,69 | 51 422 402,33 | 35 475 616, 16 | 36 174 496,75 | 43 585 674,45 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 156 423 961,13 | 41 188 173,77 | 35 475 616,16 | 36 174 496,75 | 43 585 674,45 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 159 228,56 | 10 159 228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |  |  |