АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» декабря 2022 г. № 20-па

(с изменениями от: 28 февраля 2023 г. № 119-па; 10 мая 2023 г. № 304-па; 24 июля 2023 г. № 508-па;20 ноября 2023 г. № 824-па; 21 ноября 2023 г. № 827-па; 16 января 2024 г. № 13-па; 15 марта 2024 г. № 130-па;м 15 апреля 2024 г. № 199-па)

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском**

**муниципальном округе»**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Собрания депутатов**

**Шенкурского муниципального округа,**

**временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.С. Заседателева**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

 от «26» декабря 2022г. № 20-па

Муниципальная программа

Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

системы в Шенкурском муниципальном округе»

Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

системы в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | **–** | муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа)  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | **–**  | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  |
| Соисполнители муниципальной программы | **–** | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | **–** | нет |
| Цели муниципальной программы | **–** | – развитие транспортной и дорожной системы для устойчивого социально–экономического развития Шенкурского муниципального округа Архангельской области.Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе  |
| Задачи муниципальной программы | **–** | приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение транспортной доступности для населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | **–** |  2023 – 2026 годы.Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансированиямуниципальной программы  | **–** | общий объем 162 612 058,55рублей, в том числе:средства областного бюджета ­– 15 346 517,21 рублей; средства бюджета округа – 147 117 521,84 рублей;инициативные платежи – 73 019,50 рублей;внебюджетные платежи – 75 000,00 рублей |

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана с учетом роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей экономики Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ), а также с учетом положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-п, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области.

Приоритетами муниципальной транспортной политики являются:

– поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня эксплуатационного состояния дорог, способствующее повышению безопасного движения и эффективности работы автомобильного транспорта;

– организация работ по восстановлению и повышению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

– обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа;

– возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории округа (субсидируемым маршрутам);

– обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа.

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**описание основных проблем**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности.

От уровня транспортно–эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста округа, повышение качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие округа во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного развития автомобильных дорог. Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям действующих норм и правил не обеспечивают безопасность дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью жителей.

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

 Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется исходя из финансовых возможностей.

 В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.

 Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах округа является:

– отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах;

– несоответствие или отсутствие технических параметров и уровня инженерного оснащения автомобильных дорог современным требованиям.

 Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения в границах округа.

На 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа составляет:

– находящихся вне границ населенных пунктов – 331,3 км.

– в границах населенных пунктов – 596,37 км.

Средняя ширина проезжей части 3,5–4,5м.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог составляет 58,35 км.

В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов, масштабности имеющихся проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, устойчивое функционирование транспортной системы. Без обеспечения надлежащего транспортно–эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Транспортно–эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шенкурского муниципального округа (далее – автомобильные дороги общего пользования местного значения) не отвечает техническим и технико–эксплуатационным показателям. Установленным СНиП 2.05.02.-85 и ГОСТ Р 50597-2017. Большинство мостовых сооружении находится в аварийном и неудовлетворительном состоянии, что существенно снижает уровень транспортной доступности и повышает социальную напряженность в населенных пунктах округа.

На состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывают влияние следующие факторы:

– природные и климатические условия;

– снижение объемов работ из-за недостаточного и нестабильного финансирования;

– рост интенсивного движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

– отсутствие точных данных о местоположении автомобильных дорог общего пользования местного значения округа.

Без обеспечения надлежащего транспортно–эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам оказывает влияние на качество жизни населения и развитие социальной сферы округа. Маршрутная сеть на территории округа состоит из 2 муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Анализ состояния перевозок населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа показывает, что в течение последних лет произошли определенные изменения в сфере регулярных перевозок пассажирским транспортом, приведшие к возникновению отдельных проблем в организации регулярных перевозок населения, в частности, снижение пассажиропотока, вызванное увеличением количества частного автотранспорта, доступностью услуг фирм–такси.

Таким образом, сложившаяся ситуация в сфере перевозок населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок требует дальнейшего совершенствования и развития.

 Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей
составной частью социальной и производственной инфраструктуры
округа. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Основной проблемой развития пассажирских перевозок является
убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями
сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается
необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков является недостаточно устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта автотранспорта и т.д.

 Проведение конкурса на оказание услуг (выполнение работ), связанных с
осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить транспортную доступность для всех слоев населения.

 Реализация мероприятия «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» повысит качество услуг пассажирского транспорта и
их доступность для всех слоев населения. Мероприятие направлено на
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках,
обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования
пассажирского транспорта общего пользования.

Для недопущения существенного роста стоимости проезда, в бюджете округа ежегодно предусматриваются субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов, масштабности имеющихся проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, устойчивое функционирование транспортной системы. Без обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

**2.3. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно – ­ коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения производится путем проведения закупки товаров, работ, и услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета округа при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету округа.

Организация перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета округа при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету округа, и осуществляется администрацией путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам и приобретением необходимых бланков строгой отчетности для обеспечения перевозчиков в соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года « Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом социально–экономической ситуации.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

На реализацию мероприятий 7,8,17 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) направляются средства областного бюджета, бюджета округа и внебюджетные средства. Под внебюджетными средствами следует понимать трудовое участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной** **программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к 2026 году следующих результатов:

– повысить уровень транспортной доступности;

– увеличить протяженность автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится ремонт;

– повысить качество и уровень безопасности пассажирских перевозок на территории округа;

– обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранить сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6 – па.

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 Шенкурского муниципального округа

 Архангельской области

 «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

 системы в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

 Ответственный исполнитель – отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |  8 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  100 |  100 |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  100 |  |
| 3.Инициативный проект  | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МК = | МКфакт  | x 100, где: |
| МКплан  |

МКфакт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта, договора.МКплан - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | данные отдела жилищно­коммунального хозяйства администрации Шенкурский муниципального округа Архангельской области |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Рсубс= | Рфакт  | x 100, где: |
| Рплан |

Рфакт – количество рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок;Рплан - общее количество рейсов, установленных в соответствии с расписанием | данные транспортных операторов, осуществляющих транспортные перевозки на муниципальных маршрутах |
| 3.Инициативный проект  |  | данные отдела жилищно­коммунального хозяйства администрации Шенкурский муниципального округа Архангельской области |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 Шенкурского муниципального округа

 Архангельской области

 «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

 системы в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования (рублей) | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| **всего**  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы – развитие транспортной и дорожной системы для устойчивого социально–экономического развития Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Задача муниципальной программы – приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение транспортной доступности для населения |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **121 579 912,34** | **22 565 634,23** | **33 648 830,42** | **32 182 228,36** | **33 258 219,33**  | ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог: 2023 год – 927км;2024 год – 927км;2025 год – 927км;2026 год – 927км. | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| бюджет округа | 121 579 912,34 | 22 565 634,23 | 33 648 830,42 | 32 182 228,36 | 33 258 219,33 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **0,00** |  **0,00**  |  **0,00**  |  **0,00** |  **0,00** | установка пешеходных ограждений на дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| бюджет округа |  0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ремонтавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **19 800 184,10** | **10 759 000,00** | **6 209 866,60** | **1 687 283,71** | **1 144 033,79** | проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах: 2023- 1,5 км;2024- 1,5км;2025 - 1,5 км;2026 -1,5 км. | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| бюджет округа | 19 800 184,10 | 10 759 000,00 |  6 209 866,60 | 1 687 283,71 | 1 144 033,79 |
| областной бюджет | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **8 251 710,13** | **5 404 667,77** | **1 423 521,18** | **1 423 521,18** | **0,00** | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа  | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| бюджет округа | 4 288 691,47 | 1 441 649,11 | 1 423 521,18 | 1 423 521,18 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 963 018,66  | 3 963 018,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Паспортизация и постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | организация технического учета дорог и мостовых сооружений | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00  |  0,00 |
| областной бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в г.Шенкурске | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | приведение автомобильной дороги в нормативное состояние | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Инициативный проект « Ремонт дороги по улице Приозерная в деревне Шипуновская» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 160 389,98** | **1 160 389,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | приведение автомобильной дороги в нормативное состоянии | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 157 481,50 | 157 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 944 888,98 | 944 888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 58 019,50 | 58 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Инициативный проект «Снегозадержатели у дороги возле д.Чушевская» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **296 767,00** | **296 767,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | снегозащитные мероприятия автомобильной дороги | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 40 252,43 | 40 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 241 514,57 | 241 514,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации уличной дорожной сети в г. Шенкурске по ул. Ломоносова, д.2 | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **394 890,00** | **394 890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обслуживание и ремонт ливневой канализации | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджетокруга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 394 890,00 | 394 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Выполнение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию установок наружного освещения и временному пользованию мест для размещения светильников уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 065 691,00** | **1 065 691,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обеспечение проверки состояния и безопасности оборудования светотехнических параметров установок | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 065 691,00 | 1 065 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами в г. Шенкурске | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обеспечение исправности водопропускных сооружений | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог УДС Шенкурского муниципального округа  | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 602 162,00** | **1 602 162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Исправление профиля гравийных оснований песчано- гравийной смесью | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 501 162,00 | 501 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **507 000,00** | **0,00** | **507 000,00** | **0,00** | **0,00** | организация технического учета дорог и мостовых сооружений | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 507 000,00 | 0,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **1 306 000,00** | **0,00** | **1 306 000,00** | **00,00** | **0,00** | Исправление профиля гравийных оснований песчано- гравийной смесью | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 306 000,00 | 0,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **2 372 352,00** | **0,00** | **2 372 352,00** | **0,00** | **0,00** | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа  | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 372 352,00 | 0,00 | 2 372 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружений, в том числе улиц | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | **500 000,00** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | организация технического учета дорог и мостовых сооружений | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  0,00 | 0,00 |
| 17. Инициативный проект «Ремонт дороги, строительство моста через овраг» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | **итого** | 1500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00 | 2024 год – реализация инициативного проекта. Текущий ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 300 метров и сооружение конструкции, обеспечивающее проход/проезд через овраг на территории д.Гребеневская | п.3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00  | 0,00 |
| областной бюджет | 1 350 000,00 | 0,00 | 1350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе |
|   | **итого** | **162 612 058,55** | **45 449 201,98** | **47 467 570,20** | **35 293 033,25** | **34 402 253,12** |   |   |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |
| **бюджет округа** | **147 117 521,84** | **36 065 017,27** | **41 357 218,20** | **35 293 033,25** | **34 402 253,12** |
| **областной бюджет** | **15 346 517,21** | **9 311 165,21** | **6 035 352,00** | **0,00** | **0,00** |
| **инициативные платежи** | **73 019,50** | **73 019,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные средства** | **75 000,00** | **0,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |