**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования»**

**Шенкурский муниципальный район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_\_\_» апреля 2019 г. № \_\_\_\_\_ -па

г. Шенкурск

**О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па и в рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы), администрация МО «Шенкурский муниципальный район» **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район от 13.10.2017 № 956-па изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава МО

«Шенкурский муниципальный район» С.В. Смирнов

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от \_\_\_\_апреля 2019 г. № \_\_\_\_\_ –па

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»

от «13» октября 2017 г. № 956-па

**Муниципальная программа**

**МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Формирование современной городской среды**

**МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения;- совершенствование архитектурно - художественного облика города;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район», а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы 293726, 23629 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 3540, 25802 тыс. рублей;2019 год – 3787, 01084 тыс. рублей;2020 год – 57279, 79349 тыс. рублей;2021 год – 57279, 79348 тыс. рублей;2022 год – 57279, 79349 тыс. рублей;2023 год – 57279, 79348 тыс. рублей;2024 год – 57279, 79349 тыс. рублей;в том числе:средства областного бюджета –267 287, 40472 тыс. рублей;в том числе:2018 год – 3211, 95146 тыс. рублей;2019 год – 3712, 75573 тыс. рублей;2020 год – 52072, 53951 тыс. рублей;2021 год – 52072, 53950 тыс. рублей;2022 год – 52072, 53951 тыс. рублей;2023 год – 52072, 53950 тыс. рублей;2024 год – 52072, 53951 тыс. рублей;средства районного бюджета – 26 431, 72017 тыс. рублей;в том числе:2018 год – 321, 19516 тыс. рублей;2019 год – 74, 25511 тыс. рублей;2020 год – 5207, 25398 тыс. рублей;2021 год – 5207, 25398 тыс. рублей;2022 год – 5207, 25398 тыс. рублей;2023 год – 5207, 25398 тыс. рублей;2024 год – 5207, 25398 тыс. рублей;внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей;в том числе:2018 год – 7, 1114 тыс. рублей. |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Для достижения этой цели необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству, прежде всего дворовых территории многоквартирных домов, так как дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы, от уровня развития которой зависит качество жизни населения.

Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства, а некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год».

 Программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг».

 В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации Программы являются:

 1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

 Определение данных обозначенных территорий, используется в значениях, предусмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» (далее - Порядок проведения инвентаризации территорий);

 2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

 3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Реализация муниципальной программы осуществляется по трем направлениям:

 - благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»;

 - благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

 - благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**описание основных проблем**

 Шенкурский муниципальный район расположен в южной части Архангельской области, площадь его территории— 13 285 га или 1,9 % территории области. [В](https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%92-2940.html) состав муниципального образования входят город Шенкурск и 253 сельских, населенных пункта, которые образуют 8 сельских и 1 городское поселение. Граничит с Няндомским, Плесецким, Виноградовским, Верхнетоемским, Устьянским, Вельским муниципальным районами. Ше́нкурск  является [административным центр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)ом [Шенкурского муниципального района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), а также является административным центром для муниципальных образований.

Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1860,5 га (0,14% от общей площади Шенкурского района).

Численность населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 01 января 2018 года 12 610 человек.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от города.

Город Шенкурск – это город, сохранивший свою самобытность, уникальность, историческую планировку, которую необходимо сохранить.

Жилой фонд МО «Шенкурское» в основном представлен одно- и двухэтажными домами деревянной застройки. Всего насчитывается 898 домов общей площадью 148,8 тыс. кв. м., из них 326 многоквартирные общей площадью 102,1 тыс. кв. м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до 1990 года. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть покрытия территорий дворов и внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как с момента массовой застройки города не проводились мероприятия по ремонту, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

|  |
| --- |
| Текущее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |
|  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед.  | 312 |
| 2 | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 2513 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | Га  | 29,9 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед.  | 1 |
| 4.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед.  | 0 |
| 5 | Количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | человек | 25 |
| 5.1 | из них проживающего в многоквартирных домах с дворовыми территориями, благоустроенными в период 2014-2016 годы | человек | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Га  | 0,2 |
| 6.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га  | 0 |
| 7 | Расходы, понесенные на благоустройство дворовых территорий | тыс. рублей | 120 |
| 7.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |
| Территории общего пользования |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 18 |
| 9 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | Га  | 15,345 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 0 |
| 10.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед.  | 0 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  | 0 |
| 11.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га  | 0 |
| 12 | Расходы, понесенные на благоустройство территорий общего пользования | тыс. рублей | 0 |
| 12.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |

Важнейшей задачей администрации муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения района, для достижения которой необходимо провести целенаправленную работу по следующим направлениям:

- ремонт покрытия дворовых территорий, в том числе отсыпка территорий дворов многоквартирных домов и внутридворовых проездов, обустройство мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам городского поселения;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство, ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых, общественных территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

 Места массового отдыха горожан: набережная, площадь, скверы для любого города это его лицо и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения праздников, гуляний.

На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха жителей. Практически 100% территории нуждается в реконструкции и благоустройстве.

За последние три года в рамках бюджетных средств (в связи с их ограниченностью) проведены незначительные работы по благоустройству территории общего пользования: частичный ремонт деревянных тротуаров по улицам города, установка дополнительных и замена существующих светильников уличного освещение, ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных улиц.

Благоустройство необходимо провести на площади Победы (улица Мира): асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт памятника В.И. Ленину, постамента памятника, освещение, озеленение.

Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной реконструкции.

 Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни небольших провинциальных городков. Городские парки и скверы — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.

 Городской парк в г. Шенкурске требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, организации освещения, асфальтирования площадок и дорожек, установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать центром семейного отдыха. На момент составления программы парк неблагоустроен и требует значительных финансовых вложений. Необходимо создание прогулочной зоны, организация системы дорожек, установка скамеек, ремонт и модернизация сцены, организация освещения парка.

За последние годы в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований поселений финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по благоустройству, проводились благодаря участию граждан и организаций города: проведение субботников, посадка деревьев, кустарников, цветов, омоложение зеленых насаждений.

В сквере у парка Победы, где проходят основные городские массовые мероприятия, проведены работы по разбивке клумб и цветников, спилены старые тополя и березы, а на их место высажены новые деревья. Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем и посадочным материалом. В дальнейшем требуется разбить и заасфальтировать дорожки сквера и провести еще ряд мероприятий для создания более комфортных условий отдыха горожан и гостей города.

В сквере им. М.В. Ломоносова в центре города Шенкурска, силами и средствами индивидуального предпринимателя проводится озеленение, установка малых архитектурных форм, обустройство клумб, горок, рабаток, подстрижка кустов и травы. Сквер является историческим центром города и излюбленным местом посещения горожан и гостей. Для привлечения большего числа гостей требуется продолжить дальнейшую работу по обустройству территории сквера. В частности требуется ремонт покрытия центральной аллеи, системы дорожек, клумб, рабаток, зеленых насаждений (кустарниковых, хвойных, папоротниковых), призванных внести элементы красоты, уюта и гармонии в объект, установка театральной тумбы.

 Приоритетами реализации муниципальной программы являются: обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий индивидуальных и многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения, повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых и общественных территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей муниципальной программы цели.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО «Шенкурский муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования муниципальной программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении субсидии.

 Муниципальной программой предусмотрена реализация трех направлений:

 1) благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

 2) благоустройство общественных территорий;

 3) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

 Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 3.

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых нуждаются и подлежат благоустройству (с учетом их физического состояния) в период с 2018- 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области (далее Правила).

 Выполнение минимального перечня работ по благоустройству является рекомендуемым.

 Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, в соответствии с утвержденными муниципальным образованием правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов, (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству является возможным.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий, в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 7 к муниципальной программе.

 Программой предусматривается обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» - приложение № 8 к Программе.

 Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

 Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 10 к муниципальной программе.

 Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

 Общественная территория - наиболее посещаемая территория соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

 На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

 По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий - необходимость производить их с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в Программу, должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 42.133330.2011. «Градостроительство».

 Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Муниципальная программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» предоставляются в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2024 годах.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 год за счет средств муниципального районного бюджета приведено в приложении № 2.

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через ответственного исполнителя муниципальной программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

 Мероприятия муниципальной программы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Расходование средств бюджета поселения и средств, аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, проектно-сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

 Сроки реализации мероприятий муниципальной программы указаны в приложение № 6.

 По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления. (Приложение № 13 к муниципальной программе).

 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

 Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить:

 - содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

 - в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной растительности;

 - установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

 - устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на городской свалке.

 При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта. Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

 Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

 Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня благоустройства индивидуальных жилых домов зависит внешний облик города. Текущее состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории поселений. Значительная часть индивидуальных жилых домов на территории поселений находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая территория.

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию индивидуальных жилых домов, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

 При этом владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:

 - производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);

 - на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями;

 - содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка домовладения;

 - не допускать захламления и затопления отведенной и прилегающей территории.

 Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения необходимо выполнить:

 - первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки;

 - заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки - представителями общественных комиссий);

 - заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года.

 Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения требованиям Правил благоустройства поселений планируется провести в период с 2018 по 2020 годы при проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов.

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства представлены в приложении № 14 к Программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

 Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район».

Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

 - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

 - сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

 - улучшение экологической обстановки муниципального образования;

 - формирование положительного имиджа МО «Шенкурский муниципальный район».

 К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий, относятся:

 - бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

 - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 1185-па от 29.12.2017.

Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

Ответственный исполнитель \_ администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый 2016 год | Оценочный 2017 год | Прогнозные |
| 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  |  |  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 5 | 2 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 |
| Задача 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |  |  |
| 2.1. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД |  Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Информация производственного отдела администрации |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Д= ДТ благ/ДТ \*100 %, гдеД – доля благоустроенных дворовых территорий;ДТ благ - кол-во дворовых территорий, где проведёно благоустройство;ДТ - общее кол-во дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве |  |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий |  Количество благоустроенных общественных территорий | Информация производственного отдела администрации |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | Д= ОТ благ /ОТ \*100 %, гдеД – доля благоустроенных общественных территорий;ОТ благ - кол-во общественных территорий, где проведёно благоустройство;ОТ - общее кол-во общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация МО «Шенкурский муниципальный район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы муниципального районного бюджета, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  | «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год» | всего  | 321,19516 | 74,25511 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  | 321,19516 | 74,25511 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 |

Приложение № 3

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Источникфинансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показателирезультатареализациимероприятияпо годам |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурсое»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 264259,206 | 142,228 | 0 | 52823,3956 | 52823,3956 | 52823,3956 | 52823,3956 | 52823,3956 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 240229,17677 | 122,83327 | 0 | 48021,2687 | 48021,2687 | 48021,2687 | 48021,2687 | 48021,2687 |
| муниципальный бюджет: районный  | 24022,9178 | 12,28333 | 0 | 4802,1269 | 4802,1269 | 4802,1269 | 4802,1269 | 4802,1269 |
| внебюджетные средства  | 7,1114 | 7,1114 | - | - | - | - |  |  |
| 2 Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 29331,43955 | 3262,43928 | 3787,01084 | 4456,39789 | 4456,39789 | 4456,39789 | 4456,39789 | 4456,39789 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования, площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 26934,96365 | 2965,85389 | 3712,75573 | 4051,27081 | 4051,27080 | 4051,27081 | 4051,27080 | 4051,27081 |
| муниципальный бюджет: районный  | 2693,48239 | 296,58539 | 74,25511 | 405,12708 | 405,12708 | 405,12708 | 405,12708 | 405,12708 |
| внебюджетные средства  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 135,59074 | 135,59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по комплексному благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования, создание условий для отдыха населения, улучшение эстетического вида территории поселения |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 123,2643 | 123,2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет: районный  | 12,32644 | 12,32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| в том числе:  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| муниципальный бюджет: районный  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные средства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе  |
|  |  | итого  | 293726,23629 | 3540,25802 | 3787,01084 | 57279,79349 | 57279,79348 | 57279,79349 | 57279,79348 | 57279,79349 |  |
| в том числе:  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | 267287,40472 | 3211,95146 | 3712,75573 | 52072,53951 | 52072,53950 | 52072,53951 | 52072,53950 | 52072,53951 |  |
| муниципальный бюджет: районный  | 26431,72017 | 321,19516 | 74,25511 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 | 5207,25398 |  |
| внебюджетные средства  | 7,1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование объекта дворовой территории |
| 1 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1 |
| 2 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2 |
| 3 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2а |
| 4 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.3 |
| 5 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.4 |
| 6 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.5 |
| 7 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.7 |
| 8 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.8 |
| 9 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 |
| 10 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.12 |
| 11 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.13а |
| 12 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15 |
| 13 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15а |
| 14 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.20 |
| 15 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.24 |
| 16 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.26 |
| 17 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.34 |
| 18 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.60 |
| 19 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.62 |
| 20 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.66 |
| 21 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.70 |
| 22 |  МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.91 |
| 23 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.4 |
| 24 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.6 |
| 25 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.14 |
| 26 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.15 |
| 27 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.21а |
| 28 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.22б |
| 29 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.23 |
| 30 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.26 |
| 31 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.27 |
| 32 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.28 |
| 33 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.53 |
| 34 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.68 |
| 35 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Луначарского,д 7 |
| 36 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.2а |
| 37 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.4 |
| 38 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.14 |
| 39 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.16 |
| 40 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.17 |
| 41 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.30 |
| 42 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.32 |
| 43 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.36 |
| 44 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.40 |
| 45 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42а |
| 46 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42б |
| 47 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42 |
| 48 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.44 |
| 49 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.46 |
| 50 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.2 |
| 51 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.4 |
| 52 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.6 |
| 53 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.8 |
| 54 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.12 |
| 55 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.14 |
| 56 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.15 |
| 57 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.16 |
| 58 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1б |
| 59 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1а |
| 60 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1в |
| 61 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2б |
| 62 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2в |
| 63 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.7 |
| 64 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.13 |
| 65 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.21 |
| 66 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.23 |
| 67 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.22 |
| 68 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.24 |
| 69 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.25 |
| 70 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.26 |
| 71 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.27 |
| 72 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.3 |
| 73 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.5 |
| 74 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.9а |
| 75 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.10 |
| 76 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.11 |
| 77 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.13 |
| 78 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.64 |
| 79 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.66 |
| 80 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.70 |
| 81 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.68 |
| 82 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.67 |
| 83 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д.21 |
| 84 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.4 |
| 85 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.6 |
| 86 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7 |
| 87 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7а |
| 88 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.9а |
| 89 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14а |
| 90 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14 |
| 91 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.28 |
| 92 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.30 |
| 93 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.32 |
| 94 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.10 |
| 95 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.20 |
| 96 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2 |
| 97 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2а |
| 98 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.6а |
| 99 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д.3 |
| 100 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.4 |
| 101 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11 |
| 102 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11а |
| 103 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.12 |
| 104 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15 |
| 105 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15а |
| 106 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.17 |
| 10 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.24 |
| 108 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31 |
| 109 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31а |
| 110 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.35б |
| 111 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.39а |
| 112 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.37а |
| 113 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.46 |
| 114 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.1 |
| 115 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.4 |
| 116 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.5 |
| 117 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д.1 |
| 118 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.1 |
| 119 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.3 |
| 120 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.4 |
| 121 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.5 |
| 122 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.6 |
| 123 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.7 |
| 124 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.11 |
| 125 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12 |
| 126 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12а |
| 127 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.13 |
| 128 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.14 |
| 129 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16 |
| 130 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.4 |
| 131 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.5 |
| 132 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.7 |
| 133 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.14 |
| 134 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д.10а |
| 135 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.17 |
| 136 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.40 |
| 137 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 |
| 138 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.17 |
| 139 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22 |
| 140 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22а |
| 141 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.45 |
| 142 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.47 |
| 143 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.2 |
| 144 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.3 |
| 145 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.4 |
| 146 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.5 |
| 147 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.10 |
| 148 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.11 |
| 149 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.13 |
| 150 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.16 |
| 151 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.49 |
| 152 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.58а |
| 153 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.60 |
| 154 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.23 |
| 155 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.24 |
| 156 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.38а |
| 157 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48 |
| 158 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48а |
| 159 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.50 |
| 160 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.61а |
| 161 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.63 |
| 162 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.12б |
| 163 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 |
| 164 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2 |
| 165 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2а |
| 166 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.32 |
| 167 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.1 |
| 168 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.3 |
| 169 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.21а |
| 170 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.22 |
| 171 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 17 |
| 172 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 |
| 173 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 |
| 174 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 43 |
| 175 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 |
| 176 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15б |
| 177 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул.Мира 33 корп. 3 |

Приложение № 5

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

Перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб) |
| 1 | г. Шенкурск, Парк на пересечении улиц К.Либкнехта и Ленина | Установка антивандальных скамеек и урн, устройство тротуаров по периметру парка. | 1500,0 |
| 2 | г. Шенкурск, Парк между улицами 50 лет Октября и Мира (от ул. Кудрявцева в сторону реки) | Обустройство освещения, установка антивандальных скамеек и урн, установка сцены мобильной сборно-разборная с трибуной для зрителей. | 7000,0 |
| 3 | г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | Асфальтирование площади, ремонт постамента памятника, установка бордюрного камня. | 5000,0 |
| 4 | г. Шенкурск, Сквер у площади Победы | Планировка территории, обустройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка), установка антивандальных скамеек и урн, ограждение, газон. | 1300,0 |
| 5 | г. Шенкурск, Набережная р. Ваги | Укрепление береговой полосы, благоустройство дорожных проездов к набережной р. Вага,обустройство спуска улицы Ленина к береговой полосе, ремонт водоотвода от Екатерининского ручья, устройство подъема от реки в сторону улицы Мира, обустройство смотровых площадок.  | 17000,0 |
| 6 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1, въезд в город | Планировка территории, обустройство детской и спортивной площадки, устройство водоотвода. | 1500,0 |
| 7 | г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД)  | Реконструкция детской площадки. | 1800,0 |
| 8 | Центральная рыночная площадь на пересечении улиц им. Ленина и Карла Либкнехта | Асфальтирование площади, устройство ограждения, установка контейнерных площадок, общественного туалета. | 5000,0 |
| 9 | г. Шенкурск, улица им.К.Либкнехта (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5600,0 |
| 10 | г. Шенкурск, улица им. Ленина (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5500,0 |
| 11 | г. Шенкурск, улица им. Ломоносова (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 6000,0 |
| 12 | г. Шенкурск, улица им. Мира (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров, реконструкция лестницы - тротуара - выхода от набережной р. Вага со стороны ул. Ленина на ул. Мира. | 6000,0 |
| 13 | г. Шенкурск, земельный участок по руслу Екатерининского ручья, водопропускная система г. Шенкурска от точки ул. Детгородок, д.9 до впадения в р. Вага | Углубление русла, расчистка береговой линии ручья от кустарников и мелкой поросли, укрепление земляных откосов с применением "ГЕОВЕБ" с последующей засыпкой щебнем, укладка железобетонных лотков водоотведения. | 10000,0 |
| 14 | г. Шенкурск, улица Кудрявцева, территория у здания памятника архитектуры Сретенская церковь | Расчистка территории от кустарников и мелкой поросли, отсыпка территории, установка ограждения | 1830, 0 |
| 15 | г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 7, земельный участок, территория храма Зосимы и Савватия, | Планировка территории, установка освещения, ограждения | 2300,0 |
| 16 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный проезжей частью улиц Ломоносова и ул. Мира земельными участками частных домов Ломоносова, 33 и Мира, 25  | Демонтаж фундамента разрушенного здания, планировка территории, расчистка сорной поросли, установка стеллы | 1550,0 |
| 17 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный улицами Мира, Г. Иванова и прилегающими территориями зданий № 10 по улице Мира и № 11 по ул. Г. Иванова | Очистка участка от сорной поросли, кустарника, планировка территории, устройство спортивной площадки | 1710,6 |
| 18 | г. Шенкурск, территория вдоль улицы Кудрявцева от площади Победы до пересечения с улицей Красноармейская | Подготовка территории для устройства тротуара и укладка тротуарной плитки | 1300,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

План реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год» | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018-2024 год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство общественной территории МО «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 4 |

|  |
| --- |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |

 | Собственники, арендаторы объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие № 5 |

|  |
| --- |
| Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |

 | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 7

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни**

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве для районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

 Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ  | Единица измерения  | Сумма на ед. изм.,не более, тыс. рублей |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и подъезда к дворовой территории  | 1 м2  | 3,4  |
| 2 | Установка скамеек  | шт  | 18,0  |
| 3 | Установка урн  | шт  | 8,0  |
| 4 | Обеспечение освещения дворовых территорий  | 1 светильник  | 21,0  |

- по дополнительному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ  | единица измерения  | сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей  |
| 1 | проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2  | 3,4  |
| 2 | обустройство тротуаров, мостовых, (в том числе тротуарной плиткой) | 1 м2  | 4,2  |
| 3 | установка бордюрных камней  | м  | 1,4  |
| 4 | установка песочниц  | шт  | 39,2  |
| 5 | установка качелей  | шт  | 39,2  |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) | 1 м2  | 4,3  |
| 7 | освещение детской и спортивной площадок  | м  | 2,6  |
| 8.1 | оборудование детской (игровой) площадки  | площадка  | 560,0  |
| 8.2 | оборудование спортивной площадки  | площадка  | 330,0  |
| 9 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | территория МКД  | 500,0  |
| 10 | газонные ограждения, ограждения для клумб | территория МКД  | 500,0  |
| 11 | обрезка деревьев и кустарников | территория МКД  | 500,0  |
| 12 | уборка сухостойных деревьев | территория МКД  | 500,0  |
| 13 | демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) | постройка  | 150,0  |
| 14 | строительство сараев | постройка  | 180,0  |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров - мусоросборников | площадка  | 150,0  |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, ПГС  | 1 м2  | 1,3  |
| 17 | устройство площадок для выгула животных  | 1 м2  | 1,1  |
| 18 | устройство велопарковок  | шт  | 40,0  |
|  | Оборудование площадки отдыха | 1 шт. | 29,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ремонт качелей | 1 шт. | 28,7504 |
| 20 | Устройство декоративных ограждений для цветников | 1 м2 | 19,0495 |
| 21 | Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных | 1 м2 | 95,288 |
| 22 | Малые архитектурные формы |  |  |
| 22.1 | Вешала для сушки белья | 1 шт | 42,1148 |
| 22.2 | Вешала для ковров | 1 шт | 11,44380 |

Приложение № 8

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием**

**1.Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика, администратора доходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация).

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация в органах казначейства.

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

12. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 9

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**ПОРЯДОК**

**и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 10

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год» (далее – Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому.

2.2. Общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

2.3. Заинтересованные лица – представители органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой или общественной территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн – проект). Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению на
соответствующей территории.

4. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - уполномоченный орган).

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий и территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территории.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. общественное обсуждение дизайн-проекта общественной территории;

7.4. утверждение дизайн-проектов общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган направляет дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10. На основании решения общественной муниципальной комиссии дизайн-проект утверждается постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Приложение № 11

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** http://www.berniki.ru/upload/medialibrary/ee0/sdf_1.jpg
 |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**
 |
|  | Размер 690х335х310 мм.  Мощность 100 Вт. Пластиковый корпус, защитное стекло  |
| 1. **Установка скамеек**
 |
|  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |

 |
|  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
|  | **Скамья со спинкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;Ширина - 770 мм;Высота - 975 мм. |

 |
| 1. **Установка урн**
 |
|  | * **Урна металлическая**
* **«Деревянный декор»**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 665мм;Ширина - 420 мм;Объем: 10 л |

 |
|  | **Урна для мусора**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 540 мШирина – 400 ммОбъем: 20 л |

 |
|  | **Урна уличная**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм;Объем: 40 л |

 |

Приложение № 12

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Перечень**

**дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

 **многоквартирных домов**

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ

Приложение № 13

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления**

1. ИП Красильникова Н.Д., магазин «Бристоль», г. Шенкурск ул. Ленина, 20;

2. ИП Петухов Е.А., магазин, г. Шенкурск ул. Ломоносова, 1А;

3. ИП Верещагин А.Б., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 40;

4. ИП Теремецкая Е.Г., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6;

5. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 14А;

6. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Шушкина, 1А;

7. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 15А;

8. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 19Б;

9. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 29;

10. ИП Львова Т., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 7;

11. ООО «Астероид», магазин Русалка, , г. Шенкурск, ул. Ленина, 17А;

12. ПО «Шенкурское», универмаг, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.8;

13.. ИП Старостина Е.В., магазин «Одежда», г. Шенкурск, ул. Ленина, д.17;

14. ИП Новиков В.А., фотоцентр «Парус», г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.5А;

15. ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский посад», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.15;

16. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Чайка», г. Шенкурск, ул. Ленина, 42;

17. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Ваганочка», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19А;

18. ИП Шпанова О.Э., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19;

19. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22;

20. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 10;

21. ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6, 14А, 18;

22. ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», г. Шенкурск, ул. Мира, 33, ул. Красноармейская, 15;

23. ГБУ АО «Шенкурская райСББЖ», г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.44, ул. Х. Мурата, 21.

Приложение № 14

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

1. г. Шенкурск, ул. Богового;

2. г. Шенкурск, ул. Володарского;

3. г. Шенкурск, ул. Гагарина;

4. г. Шенкурск, ул. Г. Иванова;

5. г. Шенкурск, ул. Карла Маркса;

6. г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта;

7. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева;

8. г. Шенкурск, ул. Кузнецова;

9. г. Шенкурск, ул. Красноармейская;

10. г. Шенкурск, ул. Комсомольская;

11. г. Шенкурск, ул. Ленина;

12. г. Шенкурск, ул. Ломоносова;

13. г. Шенкурск, ул. Левачева;

14. г. Шенкурск, ул. Луначарского;

15. г. Шенкурск, ул. Мира;

16. г. Шенкурск, ул.Набережная;

17. г. Шенкурск, ул. Павла Глазачева;

18. г. Шенкурск, ул. П. Виноградова;

19. г. Шенкурск, ул. Пластинина;

20. г. Шенкурск, ул. Пролетарская;

21. г. Шенкурск, ул.Пионерская;

22. г. Шенкурск, ул. Октябрьская;

23. г. Шенкурск, ул. Семакова;

24. г. Шенкурск, ул. Садовая;

25. г. Шенкурск, ул.Урицкого;

26. г. Шенкурск, ул.Шукшина;

27. г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата;

28. г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября;

29. г. Шенкурск, ул. кв. Энергетиков;

30. г. Шенкурск, пер. Лесной.