АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «31» марта 2023 г. № 185-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 13 октября 2017 года № 956-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «31» марта 2023 г. № 185-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 13октября 2017 года № 956–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 0,00 рублей. Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

**Подпрограмма 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– проведение акций и субботников экологического направления;

– организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами;

– создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов

– создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование «Шенкурское»);

– содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское»;

– содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 2017289,40 рублей, в том числе:

– средства областного бюджета – 879458,35 рублей;

– средства муниципального бюджета – 1137831,05 рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 06.09.2022 № 045-22-20-пф-005, согласно Постановлению Правительства Архангельской области от 14.06.2022 № 411-пп «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 2022 году».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.15. | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления )твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование «Шенкурское») | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения.  Создание  мест (площадок) накопления  (в том числе раздельного накопления)  твердых коммунальных отходов, рублей | 100000,00 | 0,00 | недостаточность средств на реализацию мероприятия | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 71 балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1548188,46 | 1513574,51 | 98 | 0,00 | 0,00 | 879458,35 | 859795,67 | 668730,11 | 653778,84 | 0,00 | 0,00 | 1513574,51 |
| 2.15.  Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления )твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование «Шенкурское») | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200739,11 | 200739,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200739,11 | 200739,10 | 0,00 | 0,00 | 200739,10 |
| 2.19. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 168361,83 | 168361,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168361,83 | 168361,83 | 0,00 | 0,00 | 168361,83 |
| Итого по муниципальной программе | | 2017289,40 | 1882675,44 | 93 | 0,00 | 0,00 | 879458,35 | 859795,67 | 1137831,05 | 1022879,77 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 35,6 | 0 | -35,6 | 0 |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | ед. | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 3,8 | 0 | -3,8 | 0 |
| 1.5. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | ед. | 10 | 0 | -10 | 0 |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 12,8 | 0 | -12,8 | 0 |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 5 | 0 | -5 | 0 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | |
| 2.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | ед. | 20 | 45 | +25 | 225 |  |
| 2.3 Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.Мероприятия по поддержанию в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления ТКО на территории МО «Шенкурское» | ед. | 31 | 31 | 0 | 100 |  |
| 2.5. Мероприятия по поддержанию в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 26 | 26 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 23 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71 балл  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** | | | | | | |