**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«28» марта 2018 года № 185р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году удовлетворительной.

3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «28» марта 2018 года № 185р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп, подпрограммы не предусмотрены.

В 2017 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское»;

- плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкуркое»;

- оплата электроэнергии за общедомовые нужды;

- снос аварийных жилых домов МО «Шенкурское» г. Шенкурск ул. Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д. 8;

- приобретение материалов для ремонта многоквартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественной территории (тротуара по улице Ленина), городского парка (на пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленина).

Объем финансирования муниципальной программы составил 6992,0532 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 4094,329 тыс. рублей;

- средства бюджета МО «Шенкурское» - 2897,7242 тыс. рублей;

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 71,4 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 842,400 | 805,94085 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,4 | 805,94085 | 0,0 | 0,0 | 805,94085 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 129,5 | 129,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 129,5 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1435,9 | 1435,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,9 | 1435,9 | 0,0 | 0,0 | 1435,9 |
| 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкуркое» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.13. Содержание свалки твердых бытовых отходов в г. Шенкурске | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 10,764 | 10,7635 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,764 | 10,7635 | 0,0 | 0,0 | 10,7635 |
| 1.16. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 110,72416 | 35,51865 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,72416 | 35,51865 | 0,0 | 0,0 | 35,51865 |
| 1.17.Снос аварийных жилых домов МО «Шенкурское» г.Шенкурск ул.Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д. 8 | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200,0 | 100,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.18.Приобретение материалов для ремонта много квартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 30,5 | 16,99145 | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 16,99145 | 0,0 | 0,0 | 16,99145 |
| 1.20. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2034,243 | 2034,243 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2011,917 | 2011,917 | 22,326 | 22,326 | 0,0 | 0,0 | 2034,243 |
| 1.21. Благоустройство  общественной территории МО «Шенкурское»  (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1500,545 | 1500,545 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1489,383 | 1489,383 | 11,162 | 11,162 | 0,0 | 0,0 | 1500,545 |
| 1.22. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 597,477 | 597,477 | 100 | 0,0 | 0,0 | 593,029 | 593,029 | 4,448 | 4,448 | 0,0 | 0,0 | 597,477 |
| Итого по муниципальной программе | | 6992,05316 | 6766,87945 | 97 | 0,0 | 0,0 | 4094,329 | 4094,329 | 2897,72416 | 2672,55045 | 0,0 | 0,0 | 6766,87945 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» | | | | | | |
| 1. Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | процент | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 2. Доля оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами | процент | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | процент | 4 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 4. Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | процент | 8 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19,4 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71,4 % > 70%  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** | | | | | | |