АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля  2026 г. № 47-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

на 2026 год

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года        № 20-па:

1.  	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» на 2026 год.

2.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                     А.А. Росляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 02 февраля 2026 г. № 47-р |
| --- | --- |

П Л А Н

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

на 2026 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | доля эксплуатируемых автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | количество отремонтированных искусственных сооружений | единиц | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5.Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | оплата за потребленную электроэнергию | процент | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 10. Реализация инициативного проекта «Дорога в школу» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | реализация проекта | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 11.Реализация инициативного проекта «Ремонт дорожного покрытия песчано-гравийной смесью с установкой двух трубопереездов ул.Кленовая д.Власьевская» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | реализация проекта | срок завершения |  |  |  | 31 октября |
| 12. Реализация инициативного проекта «Освещение ул.Центральная п.Шелашский» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | реализация проекта | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 13. Реализация инициативного проекта «Обустройство уличного освещения в д.Шипуновская ул.Новоселов» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | реализация проекта | срок завершения |  |  |  | 31 октября |
| 14. Реализация инициативного проекта «Да будет свет на улице моей» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | реализация проекта |  |  |  |  | 30 декабря |