**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

 **«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«22» марта 2018 года № 162р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.04.2014г. № 300-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году средней.

 3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»от «22» марта 2018 года № 162р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район».

 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014 № 300-па подпрограммы не предусмотрены.

 В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район» за счет бюджета МО «Шенкурский муниципальный район»);

- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий муниципальным образованиям – поселений);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участке ул. Мира г. Шенкурск);

2. Объем финансирования муниципальной программы составил 10 878 786 рублей 20 копеек, в том числе:

- средства областного бюджета – 958 400 рублей;

- средства муниципального бюджета – 9 920 386 рублей 37 копеек.

 3. В рамках реализации мероприятий программы не реализовано мероприятие:

- строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» ввиду того, что проектно-сметная документация на строительство моста через р.Вага находится в стадии разработки.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 87,9 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 5335,08637 | 5334,62768 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5335,08637 | 5334,62768 | 0,0 | 0,0 | 5334,62768 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1075,3 | 1075,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 | 1075,3 | 0,0 | 0,0 | 1075,3 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1958,4 | 1958,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1958,4 |
| 4. Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2510,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2510,4 | 2510,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе  | 10878,8 | 8368,5 | 77 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 9920,4 | 7409,9 | 0,0 | 0,0 | 8368,3 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  | процент | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 22,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,77 | 20 | 15,4 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 87,9 % > 80% Эффективность реализации муниципальной программы **средняя.** |