Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«31» марта 2022 г. № ­­­­­207р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 г. № 956–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году неудовлетворительной.

 3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «31» марта 2022 г. № 207р |

ОТЧЕТ

 о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

 В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - проведение комплексных кадастровых работ (выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 961,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета ­– 365,81473 тыс. рублей;

 - средства областного бюджета – 537,52527 тыс. рублей;

 - средства муниципального бюджета – 57,660 тыс. рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно–земельных отношений Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479–пп, подписано соглашение Соглашения о предоставление из бюджета Архангельской области в 2021 – 2023 годах бюджету Шенкурского муниципального района субсидии на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ от «22» января 2021 г. № 11658000–1–2021–001.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установлены паном реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район»**

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - проведение акций и субботников экологического направления (в акциях и субботниках принимали участия учащиеся школ городского и сельского поселения, волонтеры, активисты, организации и предприятия района, население);

 - организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами (информирование населения происходит посредством опубликования информации в районной газете «Важский край»);

 - организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (проведено около 100 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры среди учащихся школ поселения и города Шенкурска);

 - разработка генеральной схемы очистки территории (наличие проекта, направленного на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории муниципального образования (для сельского поселения);

 - содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО);

 - создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование «Шенкурское») (улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО);

 - разработка генеральной схемы очистки территории городского поселения (муниципальное образование «Шенкурское») (наличие проекта, направленного на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории муниципального образования (для городского поселения));

 - выполнение работ по планировке территории временного складирования бытовых отходов (исполнение решения арбитражного суда Архангельской области).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 751,98124тыс. рублей, в том числе:

 - средства муниципального бюджета – 751,98124тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.10. | Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | 245,38124 | 0,0 | отсутствие претендентов по выполнению указанных работ, ввиду ее низкой стоимости | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 67 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 1.6. Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 961,0 | 959,41471 | 99 | 365,81473 | 365,21127 | 537,52527 | 536,63856 | 57,66 | 57,56488 | 0,0 | 0,0 | 959,41471 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 2.7.Разработка генеральной схемы очистки территории | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 267,0 | 267,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 |
| 2.10.Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 245,38124 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,38124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления )твердых коммунальных отходов в городском поселении (муниципальное образование «Шенкурское») | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 2.16. Разработка генеральной схемы очистки территории городского поселения (муниципальное образование «Шенкурское»)  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 80,0 | 80,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2.17. Выполнение работ по планировке территории временного складирования бытовых отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 39,6 | 39,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| Итого по муниципальной программе  | 1712,98124 | 1466,01471 | 86 | 365,81473 | 365,21127 | 537,52527 | 536,63856 | 809,64124 | 564,16488 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Степень достижения целевого показателя, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | 1. В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, распределение средств субсидий местным бюджетам осуществляется в первоочередном порядке (начиная с 2020 года) на мероприятия по благоустройству общественных территорий. 2. Отсутствие заявок на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий.3. Получателем средств субсидии является городское поселение «Шенкурское» |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 24,0 | 0 | -24 | 0 | 1. В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, распределение средств субсидий местным бюджетам осуществляется в первоочередном порядке (начиная с 2020 года) на мероприятия по благоустройству общественных территорий. 2. Отсутствие заявок на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий.3. Получателем средств субсидии является городское поселение «Шенкурское» |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 3 | 1 | -2 | 33 | Ограниченность средств субсидии и затратность мероприятий по благоустройству |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % | 2,9 | 28 | +25,1 | 100 | Ограниченность средств субсидии и затратность мероприятий по благоустройству  |
| 1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 15 | +5 | 100 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства инд. жилых домов |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 9,6 | 3,2 | -6,4 | 0 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства инд. жилых домов |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район»  |
| 2.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 100 | +80 | 100 |  |
| 2.3 Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Ед. | 0 | 1 | +1 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,83 | 30 | 25 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной прогарммой | от 0 до 1 | 0,86 | 20 | 17 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 67 балловЭффективность реализации муниципальной программы **неудовлетворительная.** |