АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 29 февраля 2024 г. № 112-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 27-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 29 февраля 2024 г. № 112-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».

В рамках данного мероприятия с целью устранения замечаний государственной экспертизы проектно-сметной документации проведен комплекс работ, по результатам которых получен акт историко-культурной экспертизы на техническую документацию в виде заключения о проведении археологического обследования земельного участка по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 600 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 564 000,00 рублей;

– бюджета округа – 36 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 600 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 564 000,00 рублей;

– бюджета округа – 36 000,00 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках региональной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 года № 487-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа от 10.05.2023 года № 023-23-20-пф-070.

В отчетном периоде реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 8 февраля 2023 года № 69-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы, не выявлено.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения  г. Шенкурск | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 600000,00 | 600000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 564000,00 | 564000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,000 |
| Всего по муниципальной программе | | 600000,00 | 600000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 564000,00 | 564000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Чистая вода»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа «Чистая вода» | | | | | | | | |  |
| 1. Доля населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 55,9 | - | 55,9 | - | - | значения целевых показателей не установлены |
| 2. Доля городского населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 0 | - | - | - | - | значения целевых показателей не установлены |
| 3. Доля сельского населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 86,8 | - | 86,8 | - | - | значения целевых показателей не установлены |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов | | | | | | |