АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 28 февраля 2025 г. № 127-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 27-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году неудовлетворительной.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 28 февраля 2025 г. № 127-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»:

Указанное мероприятие в 2024 году не реализовано.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 26 874,28 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­–0,00 рублей;

– бюджета округа – 26 874,28 рублей.

За отчетный период израсходовано 0,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 0,00 рублей;

– бюджета округа – 0,00 рублей.

1.3. Реализация мероприятия муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск» планировалась в рамках региональной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 года № 487-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 08.04.2024 года № 023-24-20-пф-24-010.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1.1. |  разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» |  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  |  разработка и согласование рабочей документации, экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»- | до 20 декабря | мероприятие не выполнено | мероприятие не реализовано по независящим от администрации причинам. Один из участков проектирования не был включен границы лесного фонда Шенкурского лесничества | реализация мероприятия будет продолжена после включения Федеральным агентством лесного хозяйства неучтённого участка в границы лесного фонда |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение мероприятий муниципальной программы, отсутствие установленных значений целевых показателей и неосвоение бюджетных средств.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 26874,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 26874,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Сведения

о достижении целевых показателей

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Чистая вода»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа «Чистая вода» |  |
| 1. Доля населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 55,9 | - | - | - | - | значения целевых показателей не установлены |
| 2. Доля городского населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 0 | - | - | - | - | значения целевых показателей не установлены |
| 3. Доля сельского населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 86,8 | - | - | - | - | значения целевых показателей не установлены |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Чистая вода»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0 | 30 | 0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0 | 50 | 0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 0 | 20 | 0 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 0 баллов |