АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 27 февраля 2025 г. № 123-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 26-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 27 февраля 2025 г. № 123-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Пропаганда энергосберегающего поведения.

В рамках данного мероприятия специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа в учреждения, финансируемые из бюджета Шенкурского муниципального округа, направляются информация и рекомендации в сфере энергосбережения.

1. Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии.

В рамках данного мероприятия специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа на основании отчётности, предоставляемой организациями, финансируемыми из бюджета Шенкурского муниципального округа, проводится анализ потребления последними объёмов централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также понесённых за них затрат.

1. Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная горка (бывшее Шеговарское сельское поселение).

В рамках данного мероприятия произведена замена выработавшего свой ресурс водогрейного котла в котельной п.красная горка на новый котел.

1. Капитальный ремонт тепловых сетей г.Шенкурск.

В рамках данного мероприятия в 2024 году выполнена замена ветхих участков тепловых сетей от различных котельных г. Шенкурска, общей протяженностью 2,72 км. в однотрубном исполнении.

1. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Шипуновская».

В рамках данного мероприятия проведена государственная экспертиза проектной документации (в части определения достоверности сметной стоимости) по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Шипуновская» и получено экспертное заключение.

1. Текущий ремонт сетей водопровода с. Шеговары.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по чистке и углублению водоисточника (каптажа), в также демонтажу ветхого и прокладке нового трубопровода водоснабжения, протяжённостью 400 м. с. Шеговары.

7. Проведение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей п. Красная Горка».

В рамках данного мероприятия проведена государственная экспертиза проектной документации (в части определения достоверности сметной стоимости) по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей п. Красная Горка» и получено экспертное заключение.

8. Проведение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт канализационных сетей д. Бобыкинская».

В рамках данного мероприятия проведена государственная экспертиза проектной документации (в части определения достоверности сметной стоимости) по объекту: «Капитальный ремонт канализационных сетей д. Бобыкинская» и получено экспертное заключение.

9. Оплата услуг технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей г. Шенкурск.

В рамках данного мероприятия оказаны услуги технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей г. Шенкурска.

10. Демонтаж, перевозка и монтаж дымогарной трубы.

В рамках данного мероприятия произведена замена прогоревшей и упавшей в межотопительный период 2024 года дымогарной трубы котельной п. Красная Горка.

11. Приобретение бойлера косвенного нагрева для общественной бани г.Шенкурск.

В рамках данного мероприятия в общественную баню г. Шенкурска приобретён бойлер для нагрева горячей воды.

11. Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18».

В рамках данного мероприятия выполнена плановая поверка прибора учёта тепловой энергии зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18».

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 19 292 435,91 рублей, из них средства:

– средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» 11 970 000,00 рублей;

– средства областного бюджета 6 095 086,67 рублей;

– средства бюджета округа 1 227 349,24 рублей;

За отчетный период израсходовано 19 292 431,71 рублей, из них средства:

– средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» 11 970 000,00 рублей;

– областного бюджета ­– 6 095 086,67 рублей;

– бюджета округа – 1 227 345,04 рублей.

1.3. Мероприятие муниципальной программы «Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск» реализовано в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)», утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 года № 181-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 20.07.2023 года № 5-МКИ/2023.

Мероприятия муниципальной программы: работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная Горка (бывшее Шеговарское сельское поселение); текущий ремонт сетей водопровода с. Шеговары; оплата услуг технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей г. Шенкурск; приобретение бойлера косвенного нагрева для общественной бани г. Шенкурск реализованы за счёт средств областного бюджета в рамках Плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утверждённого распоряжением Правительства Архангельской области от 14.11.2024 г. № 614-рп.

1.4. Невыполненные мероприятия и мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 января 2024 года № 28-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют. Целевые показатели муниципальной программы, запланированные на 2024 год достигнуты. Незначительное отклонение в освоении предусмотренных на 2024 год муниципальной программой объёмов финансирования связано с экономией средств бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области по фактически выполненным подрядчиком работам.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» | областной бюджет | бюджет округа |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.2.Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.3. Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная Горка (бывшее Шеговарское сельское поселение) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 125 329,11 | 1 125 329,11 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 329,11 | 1 125 329,11 | 0,00 | 0,00 | 1 125 329,11 |
| 1.4. Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 15960 810,00 | 15960 810,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 11970000,00 | 11970000,00 | 3751425,92 | 3751425,92 | 239384,08 | 239384,08 | 15960 810,00 |
| 1.8. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Шипуновская» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 67879,92 | 67879,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67879,92 | 67879,92 | 67879,92 |
| 1.9.Текущий ремонт сетей водопровода с. Шеговары | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 599000,00 | 599000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599000,00 | 599000,00 | 0,00 | 0,00 | 599000,00 |
| 1.10. Проведение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей п. Красная Горка» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 30976,56 | 30976,56 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30976,56 | 30976,56 | 30976,56 |
| 1.11. Проведение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт канализационных сетей д. Бобыкинская» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 84028,68 | 84028,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84028,68 | 84028,68 | 84028,68 |
| 1.12. Оплата услуг технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей г. Шенкурск |  | 160000,00 | 160000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 1.13. Демонтаж, перевозка и монтаж дымогарной трубы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 751370,00 | 751365,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751370,00 | 751365,80 | 751365,80 |
| 1.14. Приобретение бойлера косвенного нагрева для общественной бани г. Шенкурск | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 459331,64 | 459331,64 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459331,64 | 459331,64 | 0,00 | 0,00 | 459331,64 |
| 1.18.Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 53710,00 | 53710,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53710,00 | 53710,00 | 53710,00 |
| Всего по муниципальной программе | 19 292 435,91 | 19 292 431,71 | 100 | 0,00 | 0,00 | 11 970 000,00  | 11 970 000,00  | 6 095 086,67 | 6 095 086,67 | 1 227 349,24 | 1 227 345,04 | 19 292 435,91 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» |
| 1.Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 36,7 | 36,7 | 40 | 43,91 | 100 | 40 |  |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.Количество полученных заключений государственной экспертизы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |